	[image: image1.png]* %

* % Kk

EBPOMMEWCKN CbO3

EBPOTEVCKM ®OH[ 3A
PEMMOHAINHO PA3BUTUE




	
	[image: image2.jpg]- PEFVIOHI/I B PACTE)K
LS







У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

 РЕКТОР:

/проф. Пенчо Гешев - доктор/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура, чрез събиране на оферти с обява, за възлагане на поръчка с предмет:
„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София.

/При условията и реда на Глава 26, чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки  /
Декември 2016
СЪДЪРЖАНИЕ
	А. Обява за събиране на оферти 

	Б. Указания за участие 

	В .Техническа спецификация 

	Г. Приложения- Образци: 

	1. Списък на документите, съдържащи се в офертата  (Образец № 1)

	2. Представяне на участник (Образец № 2)

	3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП (образец №3)

	4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (образец №4)

	5. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (образец №5)

	6. Декларация за съгласие на подизпълнител (образец №6)

	7. Декларация за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт (образец №7)

	8. Техническо предложение (Образец № 8)

	9. Ценово предложение (Образец № 9)

	10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 10)

	11. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец № 11)

	12. Списък по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП (Образец № 12)

	13. Договор- проект (Образец № 13)


Б. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Национална спортна академия „Васил Левски”, представлявана от проф.Пенчо Георгиев Гешев – ректор, EИК: 000670627, с адрес: гр. София, п.к. 1700, Студентски град - Ректорат НСА, тел. 02 4014101; Интернет адрес: http://www.nsa.bg/.

II. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, с основен код съгласно общия терминологичен речник: 71520000, и допълнителни кодове 71521000 и 71541000. 
2. Предмет на поръчката: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София.
3. Описание на предмета: Предметът на поръчката включва дейностите по изпълнение на консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, Консултант и строителен надзор в обхвата на чл. 168 от същия закон, които да извършат оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и консултант изпълняващ строителен надзор на обекта: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, както следва:
3.1. ДЕЙНОСТ №1 - Извършване на оценка за съответствие на  изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания, съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ за обект:
· Ремонт и реконструкция на сградата на НСА „Васил Левски” ул. "Гургулят" 1 и обновяване на дворното пространство;
· Изграждане на многофункционална за спорт, като пристройка към основната сграда, намираща се в гр. София, ул. Гургулят 1.

3.2. ДЕЙНОСТ №2 - Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителните и монтажни работи, контрол на строително-монтажните работи, актуализиране на технически паспорт на обектите на интервенция, изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и съдействие на възложителя при внасяне в НАГ при СО на всички необходими документи за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, а именно: 
· Ремонт и реконструкция на сградата на НСА „Васил Левски” ул. "Гургулят" 1 и обновяване на дворното пространство;
· Изграждане на многофункционална за спорт, като пристройка към основната сграда, намираща се в гр. София, ул. Гургулят 1.
4. Информация за проект № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”. 

Настоящата обществена поръчка е свързана с избор на изпълнител на дейност „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1” на проект № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1” в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София.
Описание на проекта: През последните години НСА утвърждава и усъвършенства ролята си на първи национален център за спортни науки. Академията работи последователно за привеждане на образователните си стандарти до тези на университетите от Европейската общност на основата на взаимна интеграция. Национална спортна академия “Васил Левски” е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по четири основни направления - Спорт, Педагогика на обучението по физическо възпитание, Обществено здраве и Здравни грижи. Историята на училището започва с Указа на Цар Борис III, с който през 1942 г. се основава Висше училище за телесно възпитание. През 1953 г. с ПМС е утвърдено наименованието "Висш институт за физическа култура". През 1995 г. с решение на Народното събрание ВИФ се преименува в Национална спортна академия. Открит е нов, модерно обзаведен учебен корпус в Студентския град.  Обучението в НСА е базирано на изследователски и интердисциплинарен подход. Учебните програми обединяват професионалната тренировка с научно-изследователските методи, стимулират умението за решаването на проблемите в областта на физическата култура и спорта, оформя специалисти, които да могат да посрещнат предизвикателствата на живота с аналитично и съзидателно мислене и подход. За това голяма заслуга има висококвалифицирания научен и преподавателски състав на Академията. Научните постижения на НСА са международно признати. НСА е партньор на водещи европейски университети по програми за интеграция във висшето образование. Университетът разполага с богата материална база- учебни и административни сгради, спортни бази и съоръжения. Една от емблематичните учебни сгради на НСА е сградата на ул. Гургулят №1. Тя е построена и въведена в експлоатация през 1934 година, а през 1968 година е построена триетажна пристройка. В сградата се обучават предимно студенти от приоритетните направления "Педагогика на обучението" и "Спорт".  Условията за обучение в сградата не отговарят на съвременните изисквания, както и на перспективите за развитие на НСА. Необходима е модернизация на амортизираната сградата и морално остарялото оборудване. 

Основната цел на Проекта е модернизиране на учебния процес и образователните услуги, предлагани от НСА чрез обновяване на материалната база и осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на сградата на ул. Гургулят 1 и прилежащото дворно пространство. 

Специфични цели: Подобряване качеството на образователната среда в НСА и повишаване на привлекателността и сред младежите;  Осигуряване на равен достъп на групите в неравностойно положение до образователните услуги, предлагани от НСА. 

Модернизиране на съществуващата сграда и изграждане та нова зала за спорт в имота на  ул. "Гургулят" 1 в гр. София, ще бъде осъществено чрез реализиране на ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО, който включва: изработване на инвестиционни проекти във фаза ТП в съответствие с действащите норми за проектиране, извършване на всички необходими процедури по получаване на разрешения за строеж,  изпълнение на всички строително-монтажни работи по одобрените инвестиционни проекти, авторски надзор на проектанта по време на строителството, изпълняване на всички процедури, необходими зазавършване на строежа и  получаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежа,  отстраняване на проявени дефекти в гаранционния срок. 

Предложените дейности и мерки се основават на Възстановени строителни книжа за сградата; изготвено обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, изготвени по реда на чл.48 от ЗЕЕ; изготвен Идеен проект за модернизиране на съществуващата сграда с пристройка със ЗП = 1224 м2 ; РЗП надземно без сутерен = 4638 м2; РЗП сутерен = 1001 м2, включващ архитектурни планове по етажи, обяснителна записка и индикативна количествена сметка,както и технически спецификации на Възложителя и включват: 

· Саниране на сградата, поставяне на топлоизолация по фасади, вътрешни стени на сутерена и покрив; 

· Подмяна на дограма;

· Цялостна подмяна на съществуващия дървен покрив, изграждане на допълнителни капандури с по-голяма височина; 

· Преустройства във функционалното разпределение на помещенията по всички етажи; 

· Подмяна на подови настилки във всички помещения, като се запазва мозайката по двете стълбища в основната сграда и пристройката; 

· Подмяна на интериорни врати; 

· Изграждане на външен асансьор за достъпна среда; 

· Изграждане на абонатна станция и цялостна инсталация за отопление с централно парно; 

· Цялостна подмяна на сградна канализация и водопровод; Цялостна подмяна на електро инсталация, видеонаблюдение, СОТ; 

· Всички мерки за пожарна безопасност, изграждане на пожароизвестителна инсталация и т.н; Подмяна на всички интериорни облицовки / под, стени, таван /. 

· Основен ремонт на санитарните помещения; Изграждане на съблекални със санитарни помещения и душове на първо ниво на пристройката, на мястото на съществуващ гараж. Тези съблекални ще обслужват спортната зала ; 

· Ремонт на складовете и обслужващите /технически/ помещения в Сутерена
· Оформяне на пешеходни алеи с настилка от унипаваж по цялото протежение на сградата, както и оформянето на нови, свързващи основните ходови линии по терена; Затревяване на свободните площи и монтаж на съоръжения /пейки, кошчета, беседки и др./.   

Проектът предвижда и изграждане на нова зала за спорт, като пристройка към основната сграда на ул. «Гургулят» N 1, за която е издадена Виза за проектиране от НАГ при СО и има изготвен Идеен  проект за едноетажна сграда със ЗП – 887 м2 включващ архитектурни планове и фасади, обяснителна записка и индикативна количествена сметка, както и технически спецификации на Възложителя . Залата ще бъде разположена в северозападната част на имота. Предвижда се да бъде долепена до западната фасада на съществуващата пристройка, като се разполага на фуга. В новата постройка ще бъде  разположено тренировъчно игрище комбинирано  за практикуване на някои от следните спортове: минифутбол, баскетбол, волейбол и хандбал в зависимост от изискванията за размери на игралните полета с техните сервитутни зони и от светлата височина. Светла височина на сградата в най-ниската си точка  съгласно визата. Нивото на пода на залата да е възможно най-ниско, с цел осигуряване на максимална светла височина на залата, но осигуряващо нормален достъп през обема на съществуващата сграда. Подът да е от армирана бетонова плоча с изолация и спортна настилка. Покривът е едноскатен. Конструкцията да е метална, замонолитена върху стоманобетонови фундаменти. Металната конструкция двустранно се облича от термопанели, както фасадни, така и покривни..

Бюджетът за реализиране на Проекта по ДБФП е в размер на 3 755 636,28 лева, от които 3 500 000 лв. безвъзмездна помощ  от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г. “и 255 636, 28 лв. съфинансиране от НСА.

Срокът за изпълнение на Проекта № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”, е 30 месеца – до 19 март 2019 г.
5. Прогнозна стойност на настоящата поръчка: Общата прогнозна стойност на поръчката и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя е до 43 000 (четиридесет и три хиляди) лева без включен ДДС, разпределена по дейности както следва: 

ЗА ДЕЙНОСТ №1 – „Извършване на оценка за съответствие на  изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания, съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ за обект: „Ремонт и реконструкция на сградата на НСА „Васил Левски” ул. "Гургулят" 1 и обновяване на дворното пространство“ и „Изграждане на многофункционална за спорт, като пристройка към основната сграда, намираща се в гр. София, ул. Гургулят 1“ - до 3 000 (словом: три хиляди) лева без включен ДДС;
ЗА ДЕЙНОСТ№ 2 – „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителните и монтажни работи, контрол на строително-монтажните работи, актуализиране на технически паспорт на обектите на интервенция, изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и съдействие на възложителя при внасяне в НАГ при СО на всички необходими документи за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, а именно: Ремонт и реконструкция на сградата на НСА „Васил Левски” ул. "Гургулят" 1 и обновяване на дворното пространство и Изграждане на многофункционална за спорт, като пристройка към основната сграда, намираща се в гр. София, ул. Гургулят 1- до 40 000 (четиридесет хиляди) лева без включен ДДС; 

Предложените цени за изпълнение на Дейност №1 и Дейност №2 от участниците не трябва да надхвърлят посочените прогнозни стойности за тях. Участник, предложил цена за изпълнение на дейностите, по- високи от прогнозните им стойности, ще бъде отстранен от участие. 

ВАЖНО: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло. Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка следва да бъдат съобразени и да не надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка посочена по-горе.  Ако Ценово предложение надвишава прогнозна стойност, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. 

6. Източник на финансиране: Финансирането е осигурено в рамките проект BG16RFOP001-3.003-0001- C01“Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София - сградата на ул. Гургулят 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е съфинансирано от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София.

7. Условия и начин на плащане: 

7.1. Плащане за Дейност №1 в размер на 100 (сто)% от цената на услугата по договора за тази дейност се извършва в 15-дневен срок след предаване на резултатите – Доклад и Оценка на съответствието на проекта, съгласно чл.142 (5) от ЗУТ, вкл.технически контрол по част конструктивна за възложения обект, по банков път на база приемо-предавателни протоколи и фактура;

7.2. Първо плащане за Дейност № 2 в размер на 35 (тридесет и пет) % от цената на услугата по договора за тази дейност и се извършва в 15-дневен срок след подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец № 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за обекта - по банков път на база издадена фактура; 
7.3 Окончателно плащане за Дейност № 2 в размер на 65 (шестдесет и пет) % от цената на услугата по договора се извършва в 15-дневен срок след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж - по банков път на база издадена фактура.

8. Срок на изпълнение: 
8.1. Срокът на изпълнение на договора е от датата на регистрирането му в Деловодството на Възложителя, до окончателното приемане на услугите предмет на този договор.

8.2. Срокът за изпълнение на Дейност №1 по чл.1, ал.3, т.1 от проекта на договора, започва да тече от дата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, и завършва с получаване от Възложителя на Разрешение за строеж за обекта, предмет на този договор. В този период, в срок до 10 /десет/ календарни дни, от датата на предоставяне на инвестиционния проект от Възложителя на Изпълнителя, последният се задължава да изготви и предаде Комплексен доклад за оценка на съответствието, съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ.

8.3. Срокът за изпълнение на  Дейност  №2 по чл.1, ал.2, т.2 от проекта на договора, започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец № 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за обекта и приключва с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа. В този период, в срок до 10 /десет/ календарни дни, от датата на подписване на Констативен акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Изпълнителят изготвя окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ и актуализира Техническия паспорт на съществуващите сгради и съставя Технически паспорт за Многофункционалната спортна зала.

8.4. Срокът за изпълнение на двете дейности по настоящата поръчка е обвързан със срока за изпълнение ИНЖЕНЕРИНГА - „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“ - Информация за срока за изпълнение на Инеженеринга :
а) Срок за изпълнение на Проектантските работи (ПР) (изготвяне на Технически проекти, съгласуване със заинтересованите институции и получаване на разрешение за строеж), е общо до 150 (сто и петдесет) календарни дни.  Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на Договора и е до датата на Окончателно завършване на проектантските работи и предаване и приемане (чрез приемо – предавателен протокол) на изискуемите оригинали и копия на съгласувателните писма и на Технически проект, придружен с Доклад за съответствие на инвестиционния  проект и становище на Надзора по Договора. Извършените проектантски работи в пълен обем и качество  се приемат с протокол от Възложителя и след отстранени забележки по проекта, ако има такива, като в този период се включва само времето за проектиране. Срокът спира да тече в края на всеки междинен етап и продължава да тече от началото на следващия междинен етап. Изпълнението на проектантските работи ще се извърши в два подетапа, както следва: Първи междинен подетап („Съществено завършване на проектантските работи”) - с продължителност  до 90 (деветдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на влизане в сила на Договора за инженеринг и завършва с окончателното предаване на Техническия проект (чрез приемо – предавателен протокол) за одобрение от Възложителя. Разработка, която не е предварително съгласувана със съответните експлоатационни дружества няма да се счита за завършена. Преди окончателното приемане от Възложителя,  проекта ще бъде предаден на Консултанта, за преглед и за становище, относно пълнотата на разработката. При получаване на непълна по обем и съдържание разработка, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя на инженеринга, като определя подходящ срок за предоставянето на пълната разработка, който не може да бъде по - дълъг от 10 (десет) календарни дни. Времето от получаване на писменото уведомление на Възложителя за отстраняване на непълнотите, пропуските и/или грешките в изработения Технически проект до представянето му в обем и съдържание, определени със Заданието за проектиране се включва в срока за изпълнение на Проектантските работи по този подетап. 

Втори междинен подетап („Окончателно завършване на проектантските работи”) - с продължителност до  60  (шестдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на писмото от Възложителя за одобряване на проекта, след съгласуване с Консултанта,  и завършва с подписване на  Протокол обр. 1 за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж . Този етап включва времето за отстраняване на забележки по проекта, ако има такива и окончателно предаване на оригинали и копия на съгласувателните писма и на Техническия проект и издаване на Разрешително за строеж.  
б) срок за изпълнение на Строително – монтажните работи (СМР), е до 450 (четиристотин и петдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр. 2 (2а) за откриване на строителна площадка и даване на линия и ниво на строежа и е до датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на Строежа и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Време за завършване).

Трети междинен подетап - Този подетап включва изпълнението на не по-малко от 30 % от предвидените СМР, които трябва да бъдат приключени със срок не по късно от 30.12.2017 г. 

Изпълнението на Дейност 1 – „Изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект“, в срока съгласно т.8.1. и на Дейност 2 – „Упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи, съставяне на окончателен доклад  и актуализиране на технически паспорт за обекта“, в срока съгласно т.8.2. на този документ, Кандидатът за Консултант на обекта трябва да съобрази и съвмести по време с гореописания график за изпълнение на инженеринга на обекта.
При необходимост или поради непредвидени обстоятелства срокът за извършване на дейностите по настоящата обществена поръчка може да бъде удължен.

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1.  Общи условия за участие и изисквания към участниците.

1.1.Съгласно чл.10, ал.1 от ЗОП в обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която е установено и отговарят на предварително обявените условия, съдържащи се в обявата за събиране на оферти и документацията за участие и изискванията посочени в Закона за обществените поръчки. 

1.2. Съгласно чл.10, ал.2 от ЗОП Възложителят не изисква обединението да има определена правна форма, за да участва при възлагането на обществената поръчка и не поставя условие за създаване на юридическо лице. 
1.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на документите посочени в чл.59, ал.6 от ЗОП.  Договора за създаване на обединение с посочено правно основание за създаване на обединението и трябва да съдържа клаузи, които: 
-  да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка; 

-  гарантират, че всички членове на обединението са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; 

-  да посочат правата и задълженията на участниците в обединението; 

-  да посочат разпределението на отговорността между членовете на обединението. 

-  да посочат дейностите, които ще изпълнява всеки член от обединението. 

1.4. Когато не е приложен договор за създаване на обединение, или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана. 

1.5. Съгласно чл.101, ал.9, 10, и 11 ЗОП лице, което участва в обединение, или е дало съгласие и представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

1.6. Съгласно чл.70 ППЗОП когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 
1.7.Участникът може да предлагат ползването на подизпълнители. 

1.8. Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 7 от Закона за обществените поръчки. 
1.9. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, което е

 а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

б) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези посочени в буква „а“, в друга държава членка или трета страна. 

в) при който е налице конфликт на интерес, който не може да бъде отстранен. 

г) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен. 

д) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила. 
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.* 
• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 
1.9. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.54, ал.1, т.1,2,3, 4 и 7 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя.  

1.10. Договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, изпълнителите сключват съгласно изискванията на чл.45а от ЗОП, чл. 75 ППЗОП. 

2. Критерии за подбор на участниците: 
2.1. Общи условия 
2.1.1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

2.1.2. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

3.1. За изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка - Участниците трябва да притежават валидно Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, съгласно Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. и доп., бр. 65 от 19.08.2016 г., в сила от 19.08.2016 г., издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
Доказване: Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с копие от Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, съгласно Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. и доп., бр. 65 от 19.08.2016 г., в сила от 19.08.2016 г., издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ, придружени от поименния списък на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. 
Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще изпълнява строителен надзор, трябва да притежава изискуемите регистрации/.
3.2. Изисква се участник в процедурата да има сключена “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива категорията строеж на обекта. Застраховката трябва да е валидна минимум 120 дни след датата, определена в Обявата като краен срок за подаване на офертите. 

Доказване:  С представяне на заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството
3.3. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008, с обхват на приложение, сходен с обхвата на поръчката или еквивалентен.
Доказване: С представяне на заверено копие на сертификата удостоверяващ съответствието с изискуемия се стандарт.

3.4. Изисква се участник в процедурата да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалентен.
Доказване: С представяне на заверено копие на сертификата удостоверяващ съответствието с изискуемия се стандарт.

3.5. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на безопасните и здравословни условия на труд, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 18001:2007 или еквивалентен.

Доказване: С представянето на заверено копие на сертификата удостоверяващ съответствието с изискуемия се стандарт.

3.6. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците 
Възложителят не поставя условие към икономическото и финансово състояние на участниците.

3.7. Изисквания относно техническите и професионални способности за изпълнение на обществената поръчка

3.7.1. Участниците в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да са изпълнили поне една дейност с предмет идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка, през последните 3 години, считано от датата на обществената поръчка. 
*Под дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка ще се приемат изпълнение на услуги по оценка за съответствие на инвестиционен проект на строеж Първа група 4 категория и осъществяване на надзор в строителството за строеж Първа група 4 категория.
Доказване: Участникът доказва минималното изискване за технически възможности и квалификация със следните документи:

· Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП – образец №11 придружен с доказателство за извършената услуга. 

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или  квалификация с възможностите на едно или повече трети лица съгласно изискванията на чл.65 от Закона за обществените поръчки. 
3.7.2. Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага като минимум със следните технически правоспособни лица: 

· Експерт „Архитект“ за част „Архитектурна“ – с придобита образователна степен магистър „Архитектура“ или еквивалентно; 
· Експерт „Конструктор“ за част „Конструкции“– с придобита образователна степен магистър „Конструкции“ или еквивалентно; 

· Експерт „Електро-инженер“ за част „Електро“ – с образователна степен „магистър”, специалност „Електро” или еквивалентна специалност; 

· Експерт „ВиК“ за част „ВиК“– с придобита образователна степен магистър „ВиК“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; 

· Експерт „ОВиК“ за част „ОВиК“ и „ЕЕ“– с образователна степен „магистър”, специалност „ОВиК” или еквивалентна специалност и притежаващи удостоверение по част „ЕЕ”; 

· Експерт „Геодезист“ за част „Геодезия“ – с образователна степен „магистър”, специалност „Геодезия”; Експерт „ПБ“ за част „Пожарна безопасност“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно и притежаващи удостоверение по интердисциплинарна част „ПБ”; 

· Експерт „ПБЗ“ за част „План за безопасност и здраве“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно; 

Забележка: Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” да се разбира придобито образование или специалност приравнени към посочените.

Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една, когато това лице притежава правоспособност за съответните части от инвестиционния проект.

Доказване: Участникът следва да представи Списък по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП Образец 12.

4. Гаранции 
4.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на  договора без ДДС. Гаранцията може да бъде в една от следните форми: 

-  парична сума, преведена по банкова сметка на НСА. 

-  безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на НСА със срок на валидност не по-малък от 30 календарни дни след изтичане срока на договора; 

-  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

4.2. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

4.3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

4.4. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка. 

4.5. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на НСА и със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. Ако в горепосочения срок не бъде издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване на обекта по договора, срокът на валидност на банковата гаранция ще бъде удължен чрез подписване на анекс към гаранцията, съобразно новия срок за издаване на надлежен документ.
4.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер. 
5. Съдържание на офертата. Всяка оферта трябва да съдържа: 

	1. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че офертата не е подписана от законен представител)

	2. Списък на документите, съдържащи се в офертата  (Образец № 1)

	3. Представяне на участник (Образец № 2)

	4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП (образец №3)

	5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (образец №4)

	6. Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (образец №5)

	7. Декларация за съгласие на подизпълнител (образец №6) (когато е приложимо), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП

	8. Декларация за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт (образец №7) за всяко от предлаганите лица (когато е приложимо)

	9. Техническо предложение (Образец № 8)

	10. Ценово предложение (Образец № 9)

	11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 10)

	

	12. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец № 11)

	13. Списък по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП (Образец № 12)

	14. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) (когато е приложимо)

	15. Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ

	16. Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”

	17. Сертификат за система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008 

	18. Сертификат за система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2004

	19. Сертификат за система за управление на безопасните и здравословни условия на труд, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 18001:2007

	20. Други документи (по преценка на участника)


Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.
Наименование на Участника: ……………. 

Адрес за кореспонденция: ……………….. 

Телефон, Факс, електрон.адрес: ……………. 

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка

…………………………..

Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране! 

До ………………………

4. Изисквания към участниците за представяне на офертата.

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя на български език - на хартиен носител- 1 екемпляр и сканирано копие  на електронен носител, по посочените по-долу и приложени към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.
ВАЖНО! Участниците задължително представят съдържанието на опаковката сканирано на електронен носител (компакт диск) освен на хартиен носител.
5.  Място на подаване на офертата: 

Офертите се представят на адрес: София, Студентски град, НСА, Сграда Ректорат, ет.1, ст.111, „Деловодство”. Подадените след посочения час оферти, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата.

6. Приемане на офертата. 
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване, и посочените данни се записват във входящ регистър. На участника се издава документ за приемане на офертата.

7. Срок за получаване  на офертите
1.  Срокът за получаване на оферти е 7 дни, от публикуването на обявата.

2.  Когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти Възложителя удължава срока по чл. 188, ал. 1 с най-малко три дни. 

3.  След изтичане на срока по т. 2 възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

8. Разяснения
При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува на следващия работен ден в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка

IV. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът на валидност на офертите трябва да е до 24:00 часа на 03.2017. 

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.

V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

· Класирането на офертите ще се извърши по критерий „Най-ниска цена“.

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Условията и редът за подаване, разглеждане и оценка на офертите и определяне на изпълнител са съгласно ППЗОП. 

1. Основание за отстраняване на участниците. 
1. Който не е представил някой от необходимите документи от точка 5 по-горе. 

2. За когото са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-4 и 7 от ЗОП. 

3. Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за участие и изисквания към участниците на възложителя.
2. Сключване и изменение на договор

1. Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител в 30 – дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. 

2. При сключване на договора класираният на първо място участник представя: 

- Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в чл. 58 от ЗОП. 

3. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на обществената поръчка. 

4.  Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избрания за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.

5.  В случаите по чл. 116, ал. 1, т.6 изменение на договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3.
Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на профила на купувача на интернет страницата на….

В. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

В рамките на услугата, предмет на процедурата са изпълнението на следните дейности: 

1. ДЕЙНОСТ № 1 - Извършване на оценка за съответствие на  изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания, съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ за обект: Ремонт и реконструкция на сградата на НСА „Васил Левски” ул. "Гургулят" 1 и обновяване на дворното пространство; Изграждане на многофункционална за спорт, като пристройка към основната сграда, намираща се в гр. София, ул. Гургулят 1, включително проверка за съответствие с: 

· Предвижданията на подробния устройствен план; 

· Правилата и нормативите за устройство на територията; 

· Изискванията на нормативните актове и техническите спецификации съгласно чл. 169 (1) от ЗУТ (в зависимост от съдържанието на проекта за конкретната сграда) 

· Взаимната съгласуваност между частите на проекта; 

· Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

· Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

· Специфичните изисквания към строежа съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; 

· Изискванията от техническото и енергийно обследване на сградата;

· Изготвяне на доклад за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, които да отговарят на изискванията на чл.142, ал.6, чл.142, ал.10, чл.166, ал.1,т.1, чл.166, ал.4, чл.169, ал.1-3 от ЗУТ. 

· Оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба №7/2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

Комплексния доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект се изготвя в 3 екземпляра на хартиен носител и 1 сканирано копие на електронен носител всички заверени с подписи на експертите и управителя и подпечатани с печата на дружеството.
2. ДЕЙНОСТ № 2 - Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителните и монтажни работи, контрол на строително-монтажните работи, съставяне на окончателен доклад за строежа и актуализиране на технически паспорт на обекта на интервенция, а именно: сграда на Национална спортна академия „Васил Левски“ и нова зала за спорт, пристройка към нея , намиращи се  в имот  с идентификатор 68.134.104.58 в гр. София, с административен адрес ул. „Гургулят“ №1.
За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както следва: 

· отговорност за законосъобразно започване на строежа; 

· отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

· отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 

· отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от Наредба № 2. 

· КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2 

· отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

· отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 

· отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

· отговорност за оценка на енергийната ефективност; 

· отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството; 

· отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на нарушението; 

· отговорност за количествено и качествено изпълнение на строително- монтажните работи по одобрената количествено-стойностна сметка за обекта; 

· отговорност да изготви окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително - монтажните работи; 

· отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти; 

· обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което се изпълняват строително монтажни работи. 

Освен това, изпълнителят е длъжен: 
1. Да упражнява контрол на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя. 

2. Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност. 

3. Да контролира количеството на изпълнените СМР съгласно одобрената Количествено стойностна  сметка на работите.

4.  Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. 

5. Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа. 

6. Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа. 

7. Да направи актуализация на Техническия паспорт на съществуващите сгради и да съставя Технически паспорт за Многофункционалната спортна зала.
78. Да изготви Окончателен доклад от строителния надзор съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ;
9. Да съдейства на Възложителя , или внесе от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Заявление за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, придружено от необходимите документи,. 

10. Да участва в заседанията на приемателната комисия, като я запознае с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него. 

11. Да подписва протоколите от заседанията на Държавната приемателна комисия, като не допуска приемането на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове. 

12. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности по т. І; 

13. Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица. 

14. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 

15. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания. 

16. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор. 

17. Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол. 

18. При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол. 

19. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и нарушения. Разходите по отстраняването им са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно изпълнителя на СМР. 

19. Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

20. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство. 
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на: 
· Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; 

· Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му; 

· Закон за енергийната ефективност и актовете по прилагането му; 

· Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка. 

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на СМР.
Г. ОБРАЗЦИ

Образец №1

списък

на документите, съдържащи се в офертата  за възлагане на поръчка с предмет „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1” в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София
Наименование на Участника …………………………………..; ЕИК……………..;

	№
	Съдържание
	Вид на

документите

	1. 
	Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, че офертата не е подписана от законен представител)
	оригинал

	2. 
	Списък на документите, съдържащи се в офертата  (Образец № 1)
	оригинал

	3. 
	Представяне на участник (Образец № 2)
	оригинал

	4. 
	Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП (образец №3)
	оригинал

	5. 
	Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (образец №4)
	оригинал

	6. 
	Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (образец №5)
	оригинал

	7. 
	Декларация за съгласие на подизпълнител(образец №6) (ако е приложимо), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП
	оригинал

	8. 
	Декларация за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт (образец №7) за всяко от предлаганите лица
	оригинал

	9. 
	Техническо предложение (Образец № 8)
	оригинал

	10. 
	Ценово предложение (Образец № 9)
	оригинал

	11. 
	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 10)
	оригинал

	12. 
	Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец № 11)
	оригинал

	13. 
	Списък по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП (Образец № 12)
	оригинал

	14. 
	Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ
	заверено копие

	15. 
	Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството
	заверено копие

	16. 
	Сертификат за система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008
	заверено копие

	17. 
	Сертификат за система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2004
	заверено копие

	18. 
	Сертификат за система за управление на безопасните и здравословни условия на труд, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 18001:2007
	заверено копие

	19. 
	Други документи (по преценка на участника)
	копие


Дата: ……………… 2016 г.
                               УЧАСТНИК:…………………………

                                                                                                     (подпис, печат)
Образец №2

ДО НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (три имена)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК
	

	
	                     (наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)
	
	


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1” в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, по чл. 20, ал.3 от Закона за обществените поръчки.
1. Наименование на участника ……………………………………………………………......

със седалище и адрес на управление: гр./с./ ...........................................................................,

бул./ул.  ............................................................... № .....

ЕИК по Булстат: ............................................., ДДС номер: ....................................................

2. Лице за контакти:.……….…………………………………….(трите имена и длъжност)

телефон: .................................... , факс: ..............................................., email: .........................

адрес за кореспонденция: гр./с./ ......................, ул.”...................................................” № .....

3. Банка: ............................................................ IBAN: ....................................................... BIC: .......................

Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия в обявената от Вас обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, и ги приемаме без възражения и в случай, че бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор за услугата.

гр. ………………………...                               ………………….....................................................

дата:  ....................2016 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и чл.44, ал.5 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК
	

	
	                    (наименование на участника/съдружника в обединение
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1” в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София
ДЕКЛАРИРАМ:

1.1. Не съм признат/а за виновен/на с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна;

В случай, че декларатора е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна, посочва това обстоятелство с попълването на т.1.2.

1.2. Признат/а съм за виновен/на с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. …………………………………от Наказателния кодекс, както и за аналогични такива в друга държава-членка или трета страна, но съм реабилитиран считано от ………………….. година.
2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
3. Не съм участвал в подготовката за възлагане на поръчката и не е налице неравнопоставеност, нарушаване конкуренцията и принципите за недискриминация и прозрачност, в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

4. Не съм представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5. Не съм предоставил/а изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

гр. ……………………….                ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………
дата:  ....................2016 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)

Забележка: Декларацията се попълва от всички лица по чл.40, вр.чл.97, ал. 6 от ППЗОП, които представляват участникът, когато то не е физическо лице, съгласно търговската му или съдебна регистрация.
Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК
	

	
	                    (наименование на участника/съдружника в обединение
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1” в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител (отбелязва се само обстоятелството, което се отнася за лицето):

а) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;    

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;   

г) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

	Задълженията по т. 1, буква „г“ е в размер на
	
	
	

	
	(сума с цифри)
	
	                    (сума с думи)

	2. Представляваният от мен участник, не участва като подизпълнител на друг участник, както и не е член на участник, който участва самостоятелно като обединение. 

3. Приемам условията на възложителя и се задължавам да нося солидарна отговорност за действията, бездействията и работата на посочените от мен трети лица като за свои действия, бездействия и работа


4. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

6.1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител е/не е дружество (невярното се зачертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

6.2. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител е/не е дружество (невярното се зачертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

6.3. Лично аз съм/не съм свързано лице (невярното се зачертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

7. Действителен собственик на горепосоченото юридическо лице по смисъла на чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с чл.3, ал.5 от Правилника за неговото прилагане, е/са следното физическо лице/ следните физически лица:

	7.1.
	
	ЕГН
	

	(име, презиме, фамилия)
	

	Дата и място на раждане
	
	Гражданство
	

	Постоянен адрес
	

	7.2.
	
	ЕГН
	

	(име, презиме, фамилия)
	

	Дата и място на раждане
	
	Гражданство
	

	Постоянен адрес
	


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

гр. ……………………….                ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………

дата:  ....................2016 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)

Забележка: Декларацията се попълва от лице по чл.97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП, което представлява участникът, когато то не е физическо лице, съгласно търговската му или съдебна регистрация.

Образец №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
по чл. 66, ал.1 от ЗОП

относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители
	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК
	

	
	                    (наименование на участника/съдружника в обединение
	
	


участник в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1” в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. При изпълнение на поръчката ...………............................…...... подизпълнители.

(ще ползваме/няма да ползваме)

1. Наименование на подизпълнителя……………………………………………………………......

със седалище и адрес на управление: гр./с./ ...........................................................................,

бул./ул.  ............................................................... № .....

ЕИК по Булстат: ............................................., ДДС номер: ....................................................

2. Лице за контакти:.……….…………………………………….(трите имена и длъжност)

телефон: .................................... , факс: ..............................................., email: .........................

адрес за кореспонденция: гр./с./ ......................, ул.”...................................................” № .....

3. Банка: ............................................................ IBAN: ....................................................... BIC: .......................

	Подизпълнител
	Дела от поръчката, който ще им възложат
	% от общата стойност на поръчката

	
	
	


(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от подизпълнителите задължения )

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали съгласие за участие в процедурата.

3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.

Забележка: В случай, че в т.1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

гр. ……………………….                ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………

дата:  ....................2016 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника.
Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие на подизпълнител по чл.66, ал.1, изр. 2 от ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК
	

	
	                                       (наименование на подизпълнителя)
	
	


в процедура по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на поръчка с предмет „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1” в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София
ДЕКЛАРИРАМ:

	1. В качеството ми на представляващ 
	

	
	(наименование на подизпълнителя)

	съм съгласен да участва като подизпълнител на
	

	
	(наименование на подизпълнителя)

	2. Дейностите, които ще изпълняваме са следните:

	

	(описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителя)

	3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. 

	4. Във връзка с изискванията на възложителя към подизпълнителите за участие в процедурата приложено представяме следните документи:

	-
	

	(списък на приложените документи)


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

гр. ……………………….                ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………

дата:  ....................2016 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)

(подава се само в случай, че поръчката ще се осъществява с подизпълнител)
Образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за ангажираност, принадлежност и наличност на експерт за изпълнението на поръчката
	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на третото лице)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на третото лице, напр. управител, член на УС, прокурист или като физическо лице)

	На
	
	ЕИК
	

	
	                                       (наименование на тетото лице)
	
	


ДЕКЛАРИРАМ
На разположение съм да изпълнявам работа по обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1” в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, 
със адрес за кореспонденция: гр./с./ ......................, ул.”...................................................” № .....,  телефон: .................................... , факс: ..............................................., email: .........................

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка;
2.Заявените от участника данни и информация за мен са верни;
3.Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата;
4.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата;
Забележка: Попълва се единствено от предложените от участника екип от ключови експерти (експертен състав).
гр. ……………………….                ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………

дата:  ....................2016 г                                                 (име, подпис и печат)

Образец №8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1” в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК
	

	
	                    (наименование на участника/съдружника в обединение
	
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


І. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в посочената по-горе процедурата, с настоящото удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура за събиране на оферти, поради което предлагаме да изпълним същата, както следва:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката:…………………………………………………….

(Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в документацията и техническата спецификация)
2. Срокът за изпълнение на договора да е от датата на регистрирането му в Деловодството на Възложителя, до окончателното приемане на услугите предмет на договора.
2.1. Срокът за изпълнение на Дейност №1 по чл.1, ал.3, т.1 от договора, да започва да тече от дата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, и да завършва с получаване от Възложителя на Разрешение за строеж за обекта, предмет на този договор. В този период, в срок до 10 /десет/ календарни дни, от датата на предоставяне на инвестиционния проект от Възложителя, се задължаваме да изготвим и предадем Комплексен доклад за оценка на съответствието, съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ.
2.2. Срокът за изпълнение на  Дейност  №2 по чл.1, ал.2, т.2 от договора, да започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец № 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за обекта и да приключи с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа. В този период, в срок до 10 /десет/ календарни дни, от датата на подписване на Констативен акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, се задължавам да изготвя окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ и да актуализирам Техническия паспорт на съществуващите сгради и да съставя Технически паспорт за Многофункционалната спортна зала.
3. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

4. Ще изпълним предмета на договора в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и приложенията към тях, както и с всички действащи законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи услуги по строителен надзор при проектиране и строителство на подобен вид обекти.

5. Предложението за изпълнение на поръчката е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя съобразено с критериите за възлагане.

ІІ. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие и ще подпишем същия, в случай че бъдем избрани за изпълнител.
ІІІ. Декларираме, че срокът на валидност на настоящата оферта е до 24:00 часа на 31.03.2017 г.
ІV. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр. ……………………….                

:……………………………………………

дата:  ....................2016 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)

образец № 9
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК
	

	
	                    (наименование на участника/съдружника в обединение)
	
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


1. След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1” в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, предлагаме да организираме и изпълним същата, срещу посочените цени, както следва:

2. Крайна обща цена за изпълнение на договора: ………………… (словом: …………………..) лева без включен ДДС, и ………………… (словом: …………………..) лева с включен ДДС, разпределена по дейности, както следва: 

2.1. за Дейност № 1 – „Извършване на оценка за съответствие на  изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания, съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ за обект: Ремонт и реконструкция на сградата на НСА „Васил Левски” ул. "Гургулят" 1 и обновяване на дворното пространство и Изграждане на многофункционална за спорт, като пристройка към основната сграда, намираща се в гр. София, ул. Гургулят 1“ - ……………….. (словом: …………………..) лева без включен ДДС и  ………………… (словом: …………………..) лева с включен  ДДС ;  

2.2. за Дейност №2 – „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителните и монтажни работи, контрол на строително-монтажните работи, актуализиране на технически паспорт на обектите на интервенция, изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и съдействие на възложителя при внасяне в НАГ при СО на всички необходими документи за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж за обект: Ремонт и реконструкция на сградата на НСА „Васил Левски” ул. "Гургулят" 1 и обновяване на дворното пространство и Изграждане на многофункционална за спорт, като пристройка към основната сграда, намираща се в гр. София, ул. Гургулят 1” - …………... (словом: ………………………..) лева без включен ДДС и  ………………… (словом: …………………..) лева с включен  ДДС .

3. В така предложената от нас цена са включени всички възможни разходи за извършване на дейности по предмета на поръчката  за целия период на действие на договора.

гр. ……………………….                ………………….……………………………………………

дата:  ....................2016 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)
Образец№10

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК
	

	
	                    (наименование на участника/съдружника в обединение)
	
	


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Съм запознат с клаузите и приемам условията в проекта на договора, приложен към към документацията за участие, към обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София.“
2. В случай че бъдем избрани за изпълнител, ще подпишем същия, в срока на поканата и ще представим всички изискуеми документи и гаранции.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр. ……………………….                ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………

дата:  ....................2016 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. 

Образец №11

СПИСЪК ПО ЧЛ.64, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК
	

	
	                    (наименование на участника/съдружника в обединение)
	
	


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Представляваният от мен участник е изпълнил услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София.“, както следва:

	№
	Описание на  услугите  с наименование на строежа 

	Категория на строежа 
	 дата на която е приключило изпълнението
	Име на възложителя/получателя

Данни за контакт

	
	
	
	
	   

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Приложения: доказателства за извършената услуга – заверено/и от участника копие/я.    

гр. ……………………….                ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………

дата:  ....................2016 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)

Забележка: Списъка се подписва от лицата, които представляват участника. 

Образец №12
СПИСЪК ПО ЧЛ.64, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗОП

	Долуподписаният/ата
	
	ЕГН
	

	
	         (трите имена на декларатора)
	
	

	в качеството си на
	

	
	                  (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

	на
	
	ЕИК
	

	
	                    (наименование на участника/съдружника в обединение)
	
	


Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Представляваният от мен участник ще изпълнява поръчката с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София.“, чрез посочените в този списък лица, както следва:
	№
	Име, презиме и фамилия на лицето


	Позиция и функция, които ще изпълнява по настоящата поръчка
	Образование и квалификация
	Професионален опит

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр. ……………………….                ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………

дата:  ....................2016 г                                                 (длъжност, име, подпис и печат)

Забележка: Списъка се подписва от лицата, които представляват участника. 

Образец №13

Проект
Д  О  Г  О  В  О  Р 

№ BG16RFOP001-3.003-0001- C01-U……./……………… 201…. г.
Днес ..………...201…. г., в град София, между:

1. Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, EИК BG000670627, представлявана от Ректора - проф. Пенчо Гешев и Главен Счетоводител – Николинка Любенова, наречена в договора ", в качеството им на ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. ......................................................................, ЕИК по Булстат: ..........................., със седалище и адрес на управление: гр. .........................., ул. ............................... № ......., представлявано от:  ................................. на длъжност: ..............................,  наричани по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, при условията и реда на Глава 26, чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки,  във връзка с проведена процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи, съставяне на окончателен доклад и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София,  се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение консултантантски услуги по смисъла чл.166 от Закона за устройство на територията за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи, съставяне на окончателен доклад и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт в поземлен имот с индентификатор №68134.104.58, по Кадастралната карта на гр.София, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на поръчката в съответствие с пълно описание на Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, условията и сроковете на този договор.
(3) Услугите по ал.1 обхващат следните дейности:

1. Дейност №1 - Извършване на оценка за съответствие на  изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания, съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ за обект: Ремонт и реконструкция на сградата на НСА „Васил Левски” ул. "Гургулят" 1 и обновяване на дворното пространство и Изграждане на многофункционална за спорт, като пристройка към основната сграда, намираща се в гр. София, ул. Гургулят 1;
2. Дейност № 2 - Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителните и монтажни работи, контрол на строително-монтажните работи, актуализиране на технически паспорт на обектите на интервенция, изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и съдействие на възложителя при внасяне в НАГ при СО на всички необходими документи за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, а именно: Ремонт и реконструкция на сградата на НСА „Васил Левски” ул. "Гургулят" 1 и обновяване на дворното пространство и Изграждане на многофункционална за спорт, като пристройка към основната сграда, намираща се в гр. София, ул. Гургулят 1, представляващ поземлен имот с индентификатор №68134.104.58, по Кадастралната карта на гр.София, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
3. За краткост услугите и дейностите предмет на договора по ал. 1 и ал.2 ще се нарича „услуга”.

(3) Дейностите по ал.1 и ал.2 следва да бъдат реализирани в съответствие с Административен договор № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”, Общите условия към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. и  Методическите указания за изпълнение договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. 

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) За изпълнението на услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в общ размер на ……………  (………………….) лева, без включен ДДС, или  …………. (……………..) лева, с включен ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената по ал. 1 е формирана както следва:

1. Цена за изпълнение на Дейност №1 по чл.1, ал.3, т.1 от този договор - …………… (………..) лева без включен ДДС, или ……(………) лева с включен ДДС, в 15-дневен срок след приемане на изпълнението по тази дейност.
2. Цена за изпълнение на Дейност №2 по чл.1, ал.3, т.2 от този договор - …………… (………..) лева без включен ДДС, или ……(………) лева с включен ДДС, платими както следва:
2.1. Първо плащане за Дейност № 2 в размер на 35 (тридесет и пет) % от цената на услугата по договора за тази дейност и се извършва в 15-дневен срок след подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец № 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за обекта - по банков път на база издадена фактура; 

2.2. Окончателно плащане за Дейност № 2 в размер на 65 (шестдесет и пет) % от цената на услугата по договора се извършва в 15-дневен срок след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж - по банков път на база издадена фактура.

(3) Стойността на възнаграждението по ал. 1 е крайна и не подлежи на промяна. В цената са включени всички възможни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на услугата - предмет на този договор.

Чл. 3.(1) Изплащането на всички суми по този договор, ще се извършва по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Банка:……………………….., IBAN: …………………………………., ВIС: ………………..
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен предварително да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че възнамерява да промени посочената по-горе банкова сметка, като представи удостоверение от съответната банка за промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна в банковата сметка, плащанията ще се считат за надлежно извършени.

(3) При издаване на разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) за извършване на плащане по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вписва в него и следния текст: „Разходът е по проект № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.003 - „Подкрепа за висшите училища в Р. България” съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.“, както и номера и датата на настоящия договор.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци. Отстраняването е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 10 от настоящия договор.

III. ГАРАНЦИИ

Чл.6. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро изпълнение на задълженията си по него в размер на 5 (пет) % от стойността на договора по чл.2, ал.1 без включен ДДС, а именно:
(…………..
)лева.

(2) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок до 30 календарни дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, на обекта предмет на този договор при прилагане на правилата на Закона за обществените поръчки.

(3) Гаранцията за добро изпълнение покрива всички неустойки по този договор, всички щети, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Възложителя, както и заплащане на глоби, санкции и други наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по виновно действие и/или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с този договор.

(4) Гаранцията за добро изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за добро изпълнение.

(5) Ако в срока на валидност на гаранцията за добро изпълнение не бъде издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта предмет на този договор, срокът на валидност на банковата гаранция следва да бъде удължен до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта предмет на този договор.

(6) Изпълнителят се задължава да осигури валидна и пълна гаранция за целия срок на изпълнение на задълженията си по договора.

IV. СРОКОВЕ

Чл. 7.(1) Този договор се сключва за срок от датата на регистрирането му в Деловодството на Възложителя, до окончателното приемане на услугите предмет на този договор.

(2) Срокът на Изпълнителят за изпълнение на Дейност №1 по чл.1, ал.3, т.1 от този договор, започва да тече от дата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, и завършва с получаване от Възложителя на Разрешение за строеж за обекта, предмет на този договор. В този период, в срок до 10 /десет/ календарни дни, от датата на предоставяне на инвестиционния проект от Възложителя на Изпълнителя, последният се задължава да изготви и предаде Комплексен доклад за оценка на съответствието, съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ.
(3) Срокът за изпълнение на  Дейност  №2 по чл.1, ал.2, т.2 от този договор, започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец № 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за обекта и приключва с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа. В този период, в срок до 10 /десет/ календарни дни, от датата на подписване на Констативен акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Изпълнителят изготвя окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ и актуализира Техническия паспорт на съществуващите сгради и съставя Технически паспорт за Многофункционалната спортна зала.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор;

2. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор;

3. Да нарежда спиране на процеси, видове работи или доставки, ако установи неизпълнение на проекта, ПИПСМР, други нормативи, договорни задължения или правила за безопасност.

4. Да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи;

5. Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните строително-монтажни работи;

6. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК;

7. При необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. Да присъства при провеждане на изпитвания на влаганите строителни материали;

9. При извършването на дейността да спазва изцяло Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД „Градско и регионално развитие“ за изпълнение договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с Техническата спецификация, предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

4. Да извърши в договорения срок услугите, предмет на договора, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, условията на този договор и при стриктно спазване на законовите разпоредби;

5. Да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

6. Да участва съвместно с Възложителя на седмичните организационни срещи с Проектанта и Строителя на строежа, а когато Възложителят не присъства, да ръководи тези срещи. 

7. Да провери  и одобри Количествено – стойностната сметка към Техническия проект съставена от ПРОЕКТАНТА (изпълнителя на инженеринга) 

8. Да завери Сертификатите  за отчитане на изпълнените проектантски  и строителни работи по договора с Изпълнителя на инженеринга.

9. В рамките на 21 дни да отхвърли, поиска корекци или одобри Плана за осигуряване на качество, който ще му бъде предаден от Строителя (изпълнителя на инженеринга)  в рамките на 28 дни от Датата за Започване, но не по-късно от датата на даване на достъп до Площадката или части от нея. 

10. Доколкото планът може да не е напълно завършен при първото предаване, Надзора съгласува със Строителя  график за поетапно завършване на всички компоненти от плана. В последствие Строителя предава нови редакции на плана в съответствие със съгласувания график, а Надзорът одобрява или отхвърля плана в рамките на 21 дни.

11. Надзорът преглежда Докладите за промени и с обосновано становище ги предава на Възложителя за одобрение или отхвърляне в рамките на 21 дни от подаване. Докладите, съдържащи подробна обосновка, се подават при идентифициране на необходимост от промяна. 

12. Да прегледа и одобри Програмата на Строителя.
13. Да прегледа и завери Докладите за напредъка представяни от Строителя към всяко искане за плащане. Изпълнителят има право в срок от 7 дни да поиска промяна или допълване.

14. Да преглежда седмичните  доклади на Строителя, съставяни при поискване от страна на Възложителя. Докладите се представят на първия работен ден от седмицата, следваща периода, за който се отнася докладът. Докладите се преглеждат от Надзора, който в срок от 3 дни може да поиска промяна или допълване.  
15. Да прегледа и одобри  Планът на Строителя за безопасност и здраве при изпълнение на строежа. Планът трябва да е с достатъчна подробност, така че Възложителят да е сигурен, че когато планът бъде завършен, той ще е разработен въз основа на всички проектни части и ще съответства на изискванията на Договора. Надзорът ще проверява дали планът и редакциите му са в съответствие с изискванията на Договора и ще уведомява Строителя и Възложителя за степента, в която планът не съответства с Договора.

16. Планът за безопасност и здраве трябва да бъде предмет на редовно разглеждане и актуализиране при промяна в законодателството или обхват на Работите, промяна в преобладаващите условия или както е наредено от Възложителя и/или Надзора.

17. Да изготви Комплексен доклад за оценка за съответствието на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ в срока, посочен в техническото предложение, представляващо неразделна част от настоящия договор. Всички документи - графични и текстови на инвестиционния проект се подписват и подпечатват, Докладът за оценка на съответствието се подписва съобразно посоченото в чл. 142, ал. 9 от ЗУТ и представя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра и един на електронен носител, който съответства на хартиения екземпляр. Електронното копие на доклада се представя на магнитен носител. Документите - текстова част да бъдат представени и в електронен формат - 1бр. Електронното копие на текстовата част да се представи на електронен носител.

18. Да удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти / обн. ДВ. Бр.72/2003г./;

19. Да поддържа за срока до въвеждане на строежа в експлоатация - застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за професионалната си отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на други участници в строителството, или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си по този договор;

20. Изпълнителят, при необходимост   ще извършва съвместно с Възложителя проверки на място по време на Срока за Съобщаване на Дефекти и непосредствено след него за да:провери дали недовършени/неизпълнени Работи и/или забелязани дефекти са извършени/отстранени; отбележи всякакви дефекти или повреди в Работите;формира основание за искане към Изпълнителя да потърси причината за дефект;провери дейности с по-дълъг срок за изпълнение (например дейности във връзка с извършеното озеленяване) или по Плана за управление и възстановяване на околната среда;провери дали Изпълнителят е разчистил Площадката; оцени готовността и подготовката за изготвяне на Акт 16.
21. Изпълнителят е длъжен да присъства на тримесечните проверки през Срока за Съобщаване на Дефекти и поне още едно тримесечие след изтичането му. Възложителят уведомява Изпълнителя за датата, часа и мястото на срещата.

22. При извършването на дейността да спазва изцяло Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД „Градско и регионално развитие“ за изпълнение договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
23. Да носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ.

24. Да подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/2003 г.;

25. Да констатира извършените СМР, като подписва текущите протоколи и актове за количествата и стойностите на извършените и подлежащи на разплащане СМР;

26. При изпълнение на възложените работи да спазва всички български технически нормативни документи, БДС, ЕС и други писмени технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

27. Да следи за стриктното спазване на работния линеен график на строителя и да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили отклонения и забави;

28. Да разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;

29. Да контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с Протокол за приемане на извършени СМР (бивш акт обр. 19). След извършените проверки на място и установено съответствие, подписва протокола;

30. Да изисква сертификати за качеството на материалите, да одобрява заедно с Възложителя и Авторския надзор предложените образци и да разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях;

31. Да контролира спазване на нормите за безопасност на труда и противопожарна безопасност;

32. Да контролира нормите за опазване на околната среда;

33. Да упражнява контрол върху техническото изпълнение на СМР на всички етапи, съгласно договора с изпълнителя на СМР;

34. Да работи с технически правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ;

35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части от екипа в зависимост от изпълняваните СМР.

36. да се съобразява и да прилага действащите в Република България нормативни актове - законови и подзаконови, регламентиращи този род дейност-съгласно Техническата спецификация- неразделна част от договора
37. Чрез лицата посочени в Списъка по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обществената поръчка, подписва актове за изпълнение на СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта, съгласно сключения договор за строителство на обекта.

38. Въпроси от техническо естество, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорността на строителния надзор се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, след писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

39. Да съставя и организира подаването от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

40. Да информира незабавно в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които изискват решение от негова страна съгласно настоящия договор, договора със строителя или законовите разпоредби, включително при получаване на информация или искане от строителя или при неизпълнение от страна на строителя;

41. Да изпълнява и всички други задължения, посочени в Техническата спецификация;

42. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на проекта и за мерките, предприети за тяхното решаване;

43. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

44. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

45. Периодично да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсно обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания;

46. Всяка промяна на материали, машини, съоръжения и др. за обекта става след писмено разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

47. Да не извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

48. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вписва всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа от строителя. Предписанията, респективно заповедите, задължително се подписват и датират.

49. При неизпълнение на предписанията и заповедите, отразени в заповедната книга от страна на строителя, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 168 от ЗУТ.

50. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да комплектова и съхранява цялата документация относно строежа до съставянето на Констативен акт, обр. 15;

51. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след подписване на акт обр. 15 и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация, да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и технически паспорт за обекта на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра и един на електронен носител, който съответства на хартиения екземпляр. Електронното копие на доклада се представя на магнитен носител. Документите -текстовата част да бъдат представени и в електронен формат - 1бр. Електронното копие на текстовата част се представят на електронен носител – магнитен носител.

52. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при необходимост изготвя оценка за съответствие за преработка на инвестиционния проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ и съставя екзекутивна документация на строежа, и след фактическото му завършване заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството;

53. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за своевременното организиране и извършване на необходимите действия към съответните специализирани контролни органи, експлоатационни дружества и служби, свързани с получаване на необходимите разрешения и съгласуване за изграждането на строежа и въвеждането му в експлоатация.

54. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

55. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да предостави възможност на Управляващия орган, на Сертифициращия орган, Националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта;

56. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява документацията и да оказва съдействие при извършване на проверките, описани в предходната алинея до три години, считано от 31 декември след предаване към Европейската комисия на окончателните документи по приключването на ОПРР 2014-2020 г. При проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на сключения Договор;

57. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама, предвидени в чл.115 § 4 от Регламент 1303/2013 г. и в чл. 3, чл. 4, чл. 5 и Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията.

58. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие са финансирали или финансират проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в съответните актове от Европейското право. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставени чрез ОПРР 2014-2020 в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на ОПРР 2014​2020 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: “Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или среща, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставено чрез ОПРР 2014-2020 г.

59. Да извършва необходимите проверки и да носи отговорност за: спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, годността на строежа за въвеждането му в експлоатация;

60. Изпълнителят се задължава да упражнява строителен надзор по време на изпълнение на СМР по време на гаранционните срокове;

61. Да осигури изпълнението на поръчката посредством предложените в офертата му експерти.

62. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;

63. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверка на място;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя пред съответния орган окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа точно и систематизирано деловодство, както пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с договора.

(5) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да подменя ПСД и да възлага допълнителни видове СМР на обекта, както и технологията на изпълнението му, без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в 3-дневен срок от установяване на неправомерно платените и/или надплатените суми, изпраща покана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да плати доброволно задължението си в 10-дневен срок от получаване на поканата.

(8) В поканата за доброволно възстановяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да бъде уведомен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доброволно възстановените суми. В поканата се посочват и възможните санкции и процедури в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не бъде изпълнено в указания срок.

(9) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатите срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват настоящият договор да послужи като несъдебно изпълнително основание за събиране на дължимите по договора суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(10) Сумите, подлежащи на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат прихванати от всякакви суми, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да упражнява лично или чрез упълномощени от него лица цялостен контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на настоящия договор.

3. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна компетентност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да поиска замяна на член от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с друг, с необходимата професионална квалификация.
4. Да откаже да приеме обекта или части от него, ако открие съществени недостатъци.

5. Да откаже да заплати изцяло или отчасти цената по настоящия договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил пълно и точно предмета на договора. Това право отпада когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстрани за своя сметка недостатъците на своята работа в даден му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок.

6. По всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените СМР, върху които се осъществява строителен надзор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение при условията и сроковете на този договор;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички отклонения от одобрените проекти в процеса на изпълнението на обекта;

3. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, информацията и документите, необходими му за качественото извършване на услугата по чл. 1 от настоящия договор;

5. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянен достъп до обекта;

6. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок от 3 работни дни от датата на узнаване;

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го представлява пред всички държавни, и др. инстанции във връзка с изграждането на обекта и до получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
VII. ОТЧИТАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 10. (1) Предаването на извършената услуга за приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва от определените от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, посочени в този договор.

(2) Предаването на част и на цялото изпълнение и/или документ по настоящия договор за приемане и одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с подписване от лицата по предходната алинея на приемо-предавателен протокол.

(3) В срок до 10 (десет) дни от представянето с протокол по предходната алинея на изпълнението и/или на документ за одобрение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го одобрява или дава указания за промяната му. Указанията за промяна се изпращат от Възложителя до Изпълнителя в писмена форма.

(4) Когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с нормативните изисквания, с техническата спецификация - Приложение 1 от настоящия договор - или бъдат констатирани някакви недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на изработеното и да върне документацията на Изпълнителя за отстраняване на несъответствията. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за негова сметка или да иска съразмерно намаление на цената.

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(7) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри изпълнението и/или документите в срока по ал. 3 се съставя окончателен приемо-предавателен протокол за качественото и в срок изпълнение на конкретната дейност, подписан от оторизираните представители на страните по договора.

Чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срока по чл. 10, ал. 3 писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените в съответствие с чл. 10, ал. 4 и 5 недостатъци.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласно чл.168, ал. 7 от ЗУТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на трети лица - допуснати от него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14. Настоящият договор се прекратява:

1. С окончателното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения на страните по договора;

2. По взаимно съгласие с писмено, обосновано споразумение между страните, с което се уреждат и последиците от прекратяването;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е налице;

4. Едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие до другата страна при съществено виновно неизпълнение на задълженията й по договора, както и при констатирани нередности и/или конфликт на интереси.
5. В случай, че по време на изпълнението му лицензът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите, съгласно НАРЕДБА №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, съгласно чл. 166 от ЗУТ, изтече и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не го поднови или бъде отнето по реда на Наредбата;

6. С 10 – дневно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя. В този случай, Възложителят дължи заплащане само на часта от работата, която може да бъде приета.

IX. неустойки
Чл. 15. При забавено изпълнение с повече от 5 работни дни, Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от цената с включен ДДС, по чл.2(1) от този договор, за всеки ден забава, но повече 40% (четиридесет процента) от цената с включен ДДС, по чл.2(1) от този договор.

(2) При неточно или непълно изпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да иска изпълнението заедно с неустойка в размер на 10 % (десет процента) от цената с включен ДДС, по чл.2(1) от този договор.

(3) При неоснователен отказ от подписване на допълнително споразумение, съгласно разпоредбата на чл. 24 от настоящия договор, уреждащо промяна в срока и/или цената на договора поради непредвидени обстоятелства, съгласно разпоредбите на ЗОП, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от цената с включен ДДС, по чл.2(1) от този договор.
Чл. 16. При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от цената с включен ДДС, по чл.2(1) от този договор, ведно с връщане на всички получени паричини средства по този договор, за работи които не са приети.
Чл.17. Възложителят не дължи неустойка и/или обезщетение за вреди, ако до изтичане на крайния срок за изпълнение на Договора настъпи промяна във финансирането на Програмата.

Чл.18. Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките на общо основание.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.19. (1) Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди или предотврати, и които са възникнали след сключването на договора.

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило вследствие на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено.

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по предходната алинея.

Чл. 20. (1) Никоя от страните по договора не носи отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор.

Чл. 21. (1) Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по смисъла на чл. 20, ал. 1 от настоящия договор, което е причина за неизпълнение на задължения по договора, е длъжна в петдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила, както и какви са възможните последици от нея за изпълнението на договора.

(2) Към известието по ал. 1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството, размера на непреодолимата сила и причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение.

(3) В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 1, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна с известието по ал. 1 да съобщи за това обстоятелство и в петдневен срок след предоставянето на съответното доказателство от компетентния орган да уведоми другата страна и да й представи доказателството.

(4) При неуведомяване по ал. 1 се дължи обезщетение за настъпилите вреди.

Чл. 22. (1) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на събитието.

(2) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

Чл. 23. (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, ведно с уведомлението по чл. 21, ал. 1 изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора до отпадане на непреодолимата сила.

(2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила в уведомлението по чл. 21, ал. 1, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие в петдневен срок уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(3) Ако след изтичане на петдневния срок по ал. 2, страната, която е дала известието за спиране по ал. 1, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по- кратък от 5 (пет) дни.

(4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, страната, която е дала известието по ал. 1, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

Чл. 24. (1) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база на представените документи и доказателства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това.

(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавянето на изпълнението на договора и се възстановява от получаването на уведомлението по чл. 23, ал. 2.

(4) За периода на спиране на изпълнението плащанията по договора не се дължат.

Чл. 25. (1) Когато обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност за изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(2) След получаване на известието по ал. 1, насрещната страна има право да прекрати договора.

XI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Чл. 26 (1) Национална спортна академия "Васил Левски", съгласно условията на договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, представя искания за възстановяване на платените от нея като Възложител по настоящия договор разходи за изпълнение на услугата. 

(2) В случай, че Управляващия орган не сертифицира платени от Възложителя разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми, Изпълнителят се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 работни дни от получаване на искане за това  по сметка на Възложителя.

(3) Ако след приключване на проекта или по време на изпълнение на проекта в случай на препоръки от Одитиращия орган и/или на база негови констатации бъдат поискани финансови корекции, Изпълнителят се задължава да възстанови посочената сума в указания размер и срок на Възложителя.

(4) Ако след приключване на проекта или по време на изпълнение на проекта Европейската комисия поиска финансова корекция по проекта, Изпълнителят се задължава да възстанови посочената сума в указания размер и срок на Възложителя. 

(5) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от Възложителя разходи, при виновно неизпълнение от страна на Изпълнителя, последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 работни дни от получаване на искане за това по сметка на Възложителя;

(6) В случай, че Изпълнителят не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, Възложителят има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.


XII. ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ

Чл. 27. (1) За изпълнение предмета на настоящия договор Изпълнителят осигурява екип от експерти, посочени в офертата, неразделна част от този договор и включени в списъка на правоспособни лица, с право да извършват оценка на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор.

(2) Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представяне на доказателства, удостоверяващи включването на новия експерт в списъка на правоспособните лица.

(3) Изпълнителят по своя инициатива предлага смяна на ключов експерт в следните случаи:

1. При смърт на експерта;

2. При невъзможност да изпълнява възложената му работа, поради болест, довела до трайна неработоспособност на експерта;

3. При необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от Изпълнителя;

4. Когато експертът бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5. При лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор.

(4) В случаите по ал. 3, Изпълнителят дава на Възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложението си за смяна на експерта и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по ал. 3 и постъпки за включване на новия експерт в списъка на правоспособните лица. С уведомлението, Изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като новият експерт трябва да притежава еквивалентна квалификация като тази на заменяния експерт и професионален опит, не по-малък от неговия.

(5) Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителя да приеме предложения експерт, Изпълнителят предлага друг експерт с ново уведомление по реда на ал. 4.

(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерта, са за сметка на Изпълнителя.

(7) В случай, че даден експерт не е сменен незабавно и е минал период от време, преди новият експерт да поеме неговите функции, Възложителят може да предприеме мерки, за да компенсира временното отсъствие на този експерт.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. Този договор не подлежи на изменение или допълнение, освен по изключенията предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл. 29. (1) Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други между страните, във връзка с този договор, ще се извършват в писмена форма и ще са валидни, ако са подписани от упълномощените лица и ще се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес ………………………………………………………………………., или на електронен адрес чрез имейл/email ......................@...................................., Изпълнителя ще се счита за редовно уведомен на посочения от него електронен адрес. Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителят и същия се счита за уведомен.
(2) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да уведоми другата в петдневен срок, преди настъпване на промяната. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

(3) За дата на съобщението/уведомлението се смята:

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/уведомлението

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

3. датата на изпращане по факс или имейл/email.

Чл. 30. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие отношения се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ, ЗУТ и другите регламентиращи предмета на този договор.

Чл. 31. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се уреждат чрез преговори между страните, а при не постигане на съгласие спорът се отнася пред компетентния съд по седалището на Възложителя по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя.

Неразделна част от този договор са:
1. Приложение № 1: Техническа спецификация 

2. Приложение № 2. Техническо предложение на изпълнителя

3. Приложение № 3: Ценово предложение на изпълнителя 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Ректор : ......……………..
                                   …………………….…….…….................
             ( Проф. Пенчо Гешев д-р)

                         (длъжност, име и фамилия,

                                                                                                                                 подпис и печат)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ………..……..

                       (Николинка Любенова)

Съгласували:

1. Юрист: ...........................

2. Ръководител проект:………………    






7
7
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.003-0001- C01“Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София - сградата на ул. Гургулят 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  НСА и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”  

[image: image1.png][image: image2.jpg]