PAGE  
Национална спортна академия "Васил Левски"

[image: image1.jpg]HAUNOHAIHA CMOPTHA AKAOEMUA NATIONAL SPORTS ACADEMY

»Bacun INeBckun ,Vassil Levski“
Cocbus, 1700, CTyaeHTCku rpaa, HCA 1700, Sofia, Studentski grad,
yn. ,Akap. Ctedpad MnageHos" Ne21 21, "Akad. Stephan Mladenov” Str.
Ten: 02/ 4014 100 tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




Одобрявам:

РЕКТОР: ………………………….

(проф. Пенчо Гешев, доктор)

национална   СПОРТНА   AKAДЕМИЯ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

за

участие в Публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Ремонт на бани, стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА
 Май 2019 г.
София

I.ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ.

1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  Строителство по чл.3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП, с основен код съгласно общия терминологичен речник Код: 45211310 - Строителни работи по изграждане на бани в помещения и допълнителни кодове:
Код  45330000 - Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации.

Код  45400000 - Довършителни строителни работи.

2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Ремонт на бани, стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА, по обособени позиции, както следва:

По ОП №1  “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 70“, се предвиждат СРР на 50 броя бани, 3 броя стаи и подмяна на щрангове; 
ОП №2  “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 61, вход В, Г и Д“, се предвиждат СРР на 33 броя бани, 15 броя стаи и подмяна на щрангове.
ОП №3  “Доставка на санитарно оборудване за бани  в СО блок 61, вх. В,Г,Д  и блок 70“, включва доставка на мивки, моноблокове, смесители и аксесоари за 83 броя бани  на стойност 29 900 лв. ОП№3 ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по другите обособени позиции и сключване на договор с изпълнител за СРР. За ОП№3 не следва да се подават оферти.
3. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ и допълнителна информация отдел Капитално строителство на НСА София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408: инж Ив. Филипов; тел.024014380 е-mail nsa.filipov@gmail.com
4.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: Техническата спецификация поради своя обем е отделена в отделен файл, който е неразделна част от настоящата документация за участие.
4.2. МОСТРИ:
За установяване на съответствие с техническата спецификация, всички участници следва да представят мостри от тръбите и за топла и студена вода с размери : Ф40 х 6,7мм, Ф32 х 5,4 мм, Ф25 х 4,2 мм и Ф20 х 3,4 мм., спирателни кранове за топла и студена вода с размери : Ф40 х 6,7мм, Ф32 х 5,4 мм, Ф25 х 4,2 мм и Ф20 х 3,4 мм. и мостра на рогов сифон, с които участника ще изпълнява поръчката.
Мострите на тръбите следва да са с размери 20/30 см., с четими заводски надписи, от които да се установяват техническите им характеристики, марка, производител, размер и вида на тръбата;

На всяка мостра да е поставен стикер с името на участника.

Участник, който не е представил мостра/и или такъв, на който мострата/ите не отговаря/т на изискванията на Техническата спецификация няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.

При проверката за съответствие, няма да бъде нарушена цялостта на мострите и същите ще бъдат върнати на участниците след приключване на процедурата, с изключение на тази на избрания изпълнител, които ще бъдат задържани до приключване изпълнението на договора.

5. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Всяка една отделна обособена позиция следва да бъде изпълнена, срок до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за същата обособена позиция.
6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
6.1. гр.София, Студентски град, Студентско общежитие блок 70 за ОП №1 “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 70“
6.2. гр.София, Студентски град, Студентско общежитие блок 61 вх. В, Г и Д за ОП №2  “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 61, вход В, Г и Д“
7. ОБща ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА – 339 900 лева без ДДС.
7.1. 170 000 лева без ДДС за ОП №1. “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 70“.

7.2. 140 000 лева без ДДС  за ОП №2  “Основен ремонт на бани, стаи и щрангове в СО блок 61, вход В, Г и Д“.
7.3. 29 900 лева без ДДС за ОП №3  “Доставка на санитарно оборудване за бани  в СО блок 61, вх. В,Г,Д  и блок 70“
II. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИTE И ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ.

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да спазва правилата на ЗОП и ППЗОП и обявените от възложителя условия, в обявлението и тази документация.

2. Техническите и ценовите предложения следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци.

3. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на български език.

4. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата.

5. Участникът следва да представи следните документи и образци в запечатана непрозрачна опаковка, надписана според изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП, съдържаща:


5.1. Опис на представените документи в офертата по чл.47, ал.3 от ППЗОП.


5.2. Техническо предложение по образец.


5.3. Ценово предложение по образец, попълнено съгласно следните указания:
5.3.1. Участниците попълват образеца на ценовото предложение, в което посочват единична и обща цена без включен ДДС за всеки ред от таблицата на ценовото предложение, както и крайна обща цена без включен ДДС, предмет на оценяване.

5.3.2. Крайната обща цена следва да е посочена в лева. В случай на посочване на повече от две цифри след десетичната запетая комисията ще оценява участника само до втори знак след десетичната запетая без да бъде закръглявана сумата.

5.3.3. Участникът следва да посочи и изпише предлаганата крайна обща цена цифром и да изпише словом цифровото му изражение. При различие между изписаното число и словесното му изражение, комисията ще има право да извърши проверка на единичните стойности за установяване на грешката при изписването и ще оцени участника по действителният сбор на всички цени.

5.3.4. При изготвянето на офертата участниците следва да предвидят всички свои разходи за качественото и срочно изпълнение на поръчката, като включат стойността на всички материали, дейности, механизация, труд и други за точното и срочно изпълнение на поръчката и да ги включат в предлаганите единични цени.

5.4. еЕЕДОП за участника, а когато е приложимо - за всеки един от участниците в обединението, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. и Методическо указание: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf  Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Подготовка на образец на ЕЕДОП , както и попълването му от участника става, чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП / Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация. 

Допълнителна информация за попълване и видеоклип за работа с ЕЕДОП http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm
Участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, на електронен носител, като се съобразят с Методическо указание: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf .

5.5. Протокол за извършен оглед.



6.1. Участниците представят документите по т.5 в запечатана непрозрачна опаковка в "Деловодство" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” №21, ет.1 ст.111, с надпис: „ОФЕРТА за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на бани и стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА“, както и с посочена информация - изискуема по чл.47, ал.2 от ППЗОП. 



6.2.Ценовото предложение трябва да се приложи в офертата, в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри“  и наименованието на участника.


6.3.Участниците представят мостри в отделна запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „МОСТРИ към оферта за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на бани и стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА“, както и с посочена информация - изискуема по чл.47, ал.2 от ППЗОП. 

7. При приемане на офертата в Деловодството на НСА върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава входящ номер.

8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства, се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

9. В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите  на лицата от списъка, се завеждат в деловодния входящ регистър.

10. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

11. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

1. Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл.61 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП, като на него могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП

2. Ценовите предложения ще се оценяват по критерий „най-ниска цена“ 

3. На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска крайна обща цена без включен ДДС, а на второ място другият участник, съобразно възходящата му стойност.

4. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране предложени варианти в ценовото предложение, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.

5. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране ценови предложения,  в които не са  посочени единични и общи цени за всяка една от посочените в образеца на ценовото предложение дейности, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.

6. В случай, че не бъде посочена стойност, комисията ще отстрани участника и няма да го допусне до оценяване и класиране.

7. Няма да се допускат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти, с посочена максимална крайна обща цена, предмет  на оценяване, над прогнозната обща максимална стойност на съответната обособена позиция.
IV.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРA

1. Преди сключване на договора за съответната обособена позиция участникът избран за изпълнител следва да представи:

Гаранция по чл.111, ал.2 от ЗОП, която да обезпечава изпълнението на договора, в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на съответната обособена позиция без включен ДДС и със срок на валидност до 31.12.2020 г. включително, която да послужи за обезпечение на точното изпълнение на договора. 

2. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП и я представя в една от следните форми:


а) Парична сума – внася се по банкова сметка на Национална спортна академия „Васил Левски”, IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD 

Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума, следва да бъде заверен с оригинален подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ със саморъчен подпис.


б) Банкова гаранция - документ в оригинал, съдържанието на който предварително се съгласува с Възложителя. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Възложителя суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в договора приложен към документацията за участие, както и да задържа и не възстановява суми по нея в случай на направено такова искане от страна на Възложителя.


в) Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.


3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 


4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.


5. Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция е за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията се уреждат в договора.

7. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


8. При изписване на основанието на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва номера на решението за класиране.


9. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната, с приложение на вносните платежни документи.

Образец. Опис на представените документи в офертата
ОПИС 

на представените документи в офертата
в публично състезание по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на бани и стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА “
	Наименование на участника
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	


	№
	Съдържание
	Вид на

документите

	1.
	Опис на представените документи в офертата
	оригинал

	2.
	еЕЕДОП 
	в електронен вид

	3.1
	Техническо предложение за обособена позиция 1
	оригинал

	3.2
	Техническо предложение за обособена позиция 2
	оригинал

	4.1
	Ценово предложение за обособена позиция 1
	оригинал

	4.2
	Ценово предложение за обособена позиция 2
	оригинал

	5.1
	Протокол за извършен оглед за обособена позиция 1
	оригинал

	5.2
	Протокол за извършен оглед за обособена позиция 2
	оригинал

	7.
	Мостри
	

	
	
	


……… ……… 2019 г. 






УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)
Образец  Протокол за извършен оглед

Протокол 

за извършен оглед по обособена позиция ОП 1:  гр.София, Студентски град - Студентско общежитие Блок 70.

за участие в  процедура по ЗОП  с предмет: „Ремонт на бани и стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА“ 
Долуподписаният _____________________________________, в качеството си на _____________________________  на дружество  ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, e-mail ………@....................

декларирам, че направих свободен оглед и се запознах подробно със състоянието и всички особености на следните обекти, предмет на ремонт по настоящата поръчка:
По обособена позиция ОП 1:  гр.София, Студентски град - Студентско общежитие Блок 70.




Представител на участника




.......................................................

……………..2019 г.
дата         подпис

Представител на НСА 





инж. Владимир Ачов   моб.0893 338 379
………………2019 г.
дата         подпис

Образец  Протокол за извършен оглед

Протокол 

за извършен оглед по обособена позиция ОП 2:  гр.София, Студентски град - Студентско общежитие Блок 61 вх. В, Г и Д.

за участие в  процедура по ЗОП  с предмет: „Ремонт на бани и стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА“ 
Долуподписаният _____________________________________, в качеството си на _____________________________  на дружество  ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, e-mail ………@....................

декларирам, че направих свободен оглед и се запознах подробно със състоянието и всички особености на следните обекти, предмет на ремонт по настоящата поръчка:
По обособена позиция ОП 2:  гр.София, Студентски град - Студентско общежитие Блок 61 вх. В, Г и Д




Представител на участника




.......................................................

……………..2019 г.
дата         подпис

Представител на НСА 





инж. Владимир Ачов   моб.0893 338 379
………………2019 г.
дата         подпис

PAGE  
Документация за участие в публично състезание с предмет: Ремонт на бани, стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА

