PAGE  
1

[image: image1.jpg]HALIMOHATTHA CMOPTHA AKAOEMUA m NATIONAL SPORTS ACADEMY
»,Bacun JleBckun“ HCA »Vasil Levski“
Codbusi, 1700, CTyaeHTCKM rpag, % & ‘\ Sofia, 1700, Studentski grad
Ten: 02/ 4014 100 N tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

съгласно чл.101б (1) от ЗОП

проф. Даниела Дашева - И.Д. Ректор

по Заповед ЗП-1549/13.07.2015

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.101а, Глава осма "а" от ЗОП, от името на НСА „Васил Левски”
1. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Техническа спецификация. Срок на изпълнение. 
1.1. Обект на поръчката: чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.
1.2. Предмет на поръчката: „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”
1.3. Лице за контакти и допълнителна информация: доц.Кръстьо Згуровски – мениджър ВУСБ „проф. Иван Стайков“, София Студентски град, Ректорат, ет.4, Стая №414, 0894422509, kris_snowsports@yahoo.com.
1.4.1. Техническа спецификация: Предметът на обществената поръчка е спешен авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за битови отпадни води от Планинската учебна и спортна база „Проф. Иван Стайков”. Базата се намира на Витоша, в близост до връх Купена. Съществуващото пречиствателно съоръжение е разположено в близост до базата и представлява монолитна постройка с 3 бетонови секции под нивото на терена. Достъпът до базата е трудно осъществим, преминаването е осъществимо единствено с високопроходим транспорт през сухите месеци. Не съществува път за доставка материали и оборудване за работа. Теренът за достъп е стръмен и опасен. Заетостта на базата  е средно 150 дни в годината в периодите:  януари - март  и  юни – юли, максималния брой посетители и персонал е средно 100 души. Базата има кухненски блок. Денивелацията между сградата и пречиствателното съоръжение е 8м. Целта на поръчката е спешно да се възстановят функциите по приемане, обработка и пречистване на отпадни води на съществуващото съоръжение. Да се възстанови проводимостта на канализационен колектор от съществуваща РШ-1 до пречиствателното съоръжение, така че то да отговаря на съвременните изисквания за такъв тип съоръжения съгласно Наредба №10/03.07.2001 г. и Наредба № 6/ 09.11.2000г. за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни вещества в пречистените води, на база брой еквивалент души. Не се допуска изграждане на железобетонни конструкции, извън съществуващото съоръжение. Да се отстрранят и извозят до съответното депо всички строителни отпадъци и материали от мястото на работа. Гаранционно поддържане и безплатно експлоатационно обслужване са срок минимум от 5 години.
1.4.2. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 45259200 Строителни работи по ремонт и поддържане на пречиствателни станции и др. съоръжения.
1.4.3. Изисквания към технологията за пречистване на водите:
1.4.3.1. Минимални експлоатационни разходи, без необходимост от периодично обслужване и/или сезонно обслужване.
1.4.3.2. Да се гарантира 100 % водоплътност и недопускане на нерегламентирани разливи и течове.
1.4.3.3. Коалисцентно сепариране на входящия флуид.

1.4.3.4. Гарантирана дълготрайност на изходните материали с производствен сертификат над 30 годишна гаранция.
1.4.3.5. Сертификати на работниците и специализирания персонал: Сертификат за заварки полифузни, челни и екструдерни. Сертификат на лице - Надзор на описаните заварки. Диплом за завършено инженерно образование свързано с поръчката.
1.5. Срок на изпълнение: Срокът за изпълнение за всички дейности включени в тази поръчка се предлага от Участника в т.1 от Техническото предложение, който не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни.
2. Място на изпълнение: Планинска учебна и спортна база „Проф. Иван Стайков”. Базата се намира в ПП Витоша, в близост до връх Купена.
3. Срок на валидност на предложенията – участниците да са обвързани със своите предложения до 30.09.2015 г., а избраният изпълнител до изпълнение на поръчката.
4. Изисквания към участниците: 

4.1. За представяне на ценовата оферта, техническото предложение и проектодоговора.

4.1.1. Участниците следва да представят техническо предложение за изпълнение на поръчката, което да съдържа: а) срок, конкретна технологична схема и организация за изпълнение на поръчката; б) предлагани материали в) човешки ресурси, г) оборудването, което ще се ползва за изпълнение на поръчката. 

4.1.2. В ценовата оферта се посочва единична цена в лева с включен ДДС за всяка позиция и крайна обща цена в лева с включен ДДС, която е сбор от цените на всички позиции. Ценовата оферта и техническото предложение (по образец), следва да е подписана и подпечатана от представляващия участника.

4.1.3. В случай, че посочените стойности са нечетливи или неясни, участникът ще бъде отстранен от участие.

4.1.4. Няма да се допуснат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти с различни характеристики /варианти/ и/или такива непокриващи изискванията в настоящата документация.

4.1.5. До участие ще бъдат допуснати само оферти, в които е посочена цена за всички позиции посочени в тази документация.

4.1.6. Максималната прогнозна стойност за услугата е 50 000 лева без ДДС или 60 000 лева с включен ДДС. Няма да се допуснат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти, с посочена крайна обща цена над тази стойност.

4.1.7. Срокът за изпълнението на услугата да не надвишава 90 (деветдесет) календарни дни.

4.1.8. Не се предвиждат и няма да бъдат заплащани непредвидени работи и дейности, поради което Участниците следва да предвидят всички разходи за изпълнение на поръчката.

4.1.9. Участниците следва да представят Проектодоговора /попълнен, подписан и подпечатан/ в три екземпляра, без изменение. В случай, че бъде представен изменен и/или с различно съдържание договор от образеца на документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.

4.1.10. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 28.08.2015 г. да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт. 

4.1.11. Не се предвижда авансово заплащане, поради което участникът следва да си осигури необходимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката. 

4.2. Технически възможности:

4.2.1. Участникът следва да докаже, че разполага със собствени или наети машини и оборудване, най-малко, както следва: багер-паяк, дъмпер, високопроходима техника, оборудване за изтегляне и центроване на модулни елементи, съпътстващи пневматични или хидравлични съоръжения за помощни действия. Участникът следва да декларира, че ще опазва околната среда като събира всички отпадъци от дейността, машините да бъдат оборудвани с биоразградими масла и да не се допуска разливи на дизелово гориво и масла.
4.2.2. Участникът следва да докаже, че е изпълнил поне един брой съоръжение за пречистване на отпадни води, находящ се в трудно достъпен район и защитена територия, като национален парк, природен парк и други подобни, като представи Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП.

5. Изисквания към участниците за представяне на предложенията.

5.1. Участника следва да представи следните документи за участие:

5.1.1. Декларация административни и банкови сведения (по образец).

5.1.2. Протокол за извършен оглед (по образец).

5.1.3.Техническо предложение (по образец), ведно с конкретна технологична схема, обвързана към теренната ситуация на обекта.
5.1.4 Ценова оферта (по образец).

5.1.5. Проектодоговор в три екземпляра (по образец).

5.1.6. Документите по 1.4.3.5. от Документацията за участие.
5.1.7. Документите по т. 4.2.1. и т. 4.2.2 от Документацията за участие.
5.2. Не се допуска до оценяване:

5.2.1. Участник, който не е представил посочените в т.5.1. документи за участие.

5.2.2. Участник, който не е представил изискуемите технологична схема или на който същата не отговазря на изискванията на тази документация и конкретиката на съществуващата пречиствателна станция.

5.3. Ценовата оферта, техническото предложение, проектодоговорът и всички други предложения се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес (email), поръчката, за която участва: „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”, върху който се посочва наименованието на участника и поръчката, за която участва.
6. Подаване на предложенията за участие в процедурата: участниците могат да подават своите предложения на адрес в гр.София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Деловодство” - до 10.00 часа на 31.08.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата.
7. Дата, час и място на отваряне на офертите: 13.30 часа на 31.08.2015 г. 

8.Оценяване на предложенията:

8.1. Предложенията ще се класират по критерий най-ниска обща крайна цена в лева с включен ДДС, която е сбор от всички цени за отделните позиции, посочени в образеца на ценовата оферта.

8.2. Възложителят ще сключи договор с класирания от комисията на първо място участник, при условията на чл.101е от ЗОП.
9. Изисквания към избрания изпълнител преди сключване на договора:

9.1. Избраният изпълнител следва да представи:

9.1.1. Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

9.1.2. Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 1000 /хиляда/ лева 
9.2.1. Избраният изпълнител е длъжен в срок до 3 работни дни от утвърждаване на протокола на комисията, определена за оценяване и класиране на участниците, да представи на Възложителя посочената гаранция за добро изпълнение на договора, по банкова сметка на Национална спортна академия „Васил Левски”, IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD.

9.2.2. В случай, че се представя банкова гаранция за добро изпълнение на договора, същата да е със срок на валидност до 31.12.2016 г.

9.2.3. Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечение на точното изпълнение на договора. Възложителят има право без предизвестие да удовлетворява чрез нея паричните си вземания срещу Изпълнителя, които последният не изпълнява доброволно (претърпени вреди, пропуснати ползи, неустойки, обезщетения и т.н.), за което Изпълнителят декларира своето предварително съгласие.

9.2.4. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 20 /двадесет/ работни дни след изтичане на срока на действие на договора, но само при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната, с приложение на вносните платежни документи и посочване на актуална банкова сметка, по която да се възстанови гаранцията.

9.2.5. В случай, че Изпълнителят желае да представи банкова гаранция за добро изпълнение на договора същия следва да представи образеца на банкова гаранция приложен към настоящата документация, в противен случай, същата се счита за невалидна и Възложителят има право да сключи договор с класирания на второ място участник. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции за участие и добро изпълнение на договора, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и заложени условия като „потвърждения на подписи от обслужващи банки”, „Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде предоставено, чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона” и други подобни. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски” суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в ЗОП и договора за обществена поръчка.

9.2.6. Задържане и освобождаване на гаранцията:

9.2.6.1. Случаите, при които гаранцията за изпълнение се задържа в полза на Възложителя се уреждат в договора и настоящата документация.

9.2.6.2. Договорът за изпълнение на поръчката не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за добро изпълнение на договора.

9.2.6.3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на същите до 31.12.2016 г. да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящата документация. 

9.2.6.4. Разходите по евентуалното задържане и усвояване на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.

10. Образци на документи: Всички участници следва да попълнят и представят посочените образци на ценова оферта, техническо предложение, протокол за извършен оглед, декларациите и проектодоговора:

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

АДМИНИСТРАТИВНИ И БАНКОВИ СВЕДЕНИЯ

Долуподписаният/aта ____________________________, в качеството си на ______________________ на дружество _______________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление _________________________________________________, GSM:___________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. Запознат съм с условията посочени в документацията за участие на поръчка за „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков” и съм съгласен/a/ и приемам безусловно договора и всички изисквания на Възложителя.

2. Желая всички съобщения, разяснения, уведомления, заповеди, решения и други свързани с поръчката да ми бъдат изпращани на електронен адрес:

e-mail:………..@...............

3. В случай, че бъда избран за изпълнител желая възнаграждението по договора да ми бъде изплащано и внесената гаранция за добро изпълнение на договора да ми бъде възстановена по банкова сметка:

IBAN: ...................................................................................................

BIC: ……………………………………..

При банка : ........................................................................................ 

4. В случай, че бъда избран за изпълнител и представя банкова гаранция за добро изпълнение, същата да ми бъде върната – изпратена на адрес: гр………………….., п.к. ………., жк./ул. №, ет., вх., ап.…

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2015  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

Долуподписаният/aта ________________________________________, в качеството си на ________________________ на дружество ____________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление ______________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

Валидността на офертата, представена по публична покана с предмет: „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков” е до 30.09.2015 год, а в случай че бъда избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ до 31.12.2020 г.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2015  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

Протокол за извършен оглед

за участие в процедура с предмет „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”
Днес …… …… 2015 г. между :

Григор Цветанов – Управител на ПУСБ „Проф. Иван Стайков” при Национална спортна академия „Васил Левски”,  GSM: 0893 396522
и 

долуподписаният ___________________________, в качеството си на _____________________ на дружество ____________________, ЕИК_________, тел/GSM _________, email: ___________________

Се подписа този протокол, по силата на който се удостоверява, че лицето  е извършил свободен оглед на обектите, предмет на поръчката и се е запознал с всички особености.

за НСА „Васил Левски“

Григор Цветанов



Извършил огледа от името на кандидата:

________________________


________________________

подпис







подпис

До

Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – проф. Пенчо Гешев

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора
издадена от банка _________________________________________________, ЕИК ____________, със седалище и адрес на управление  ________________________________, email: __________@_________, в уверение на това, че на името на избрания от Вас изпълнител ___________________, ЕИК _____________, и в съответствие с чл.63 от Закона на обществените поръчки се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на Договор за „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”, в размер на 1000 (хиляда) лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски“, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че избраният изпълнител не е изпълнил, кое да е от своите задължения, исканията и указанията на Възложителя посочени в договора и документацията за участие.


Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за добро изпълнение на договора следва бъде депозирано на адрес __________________________________________


Тази гаранция влиза в сила, от деня на извеждане на договора в Деловодството на Национална спортна академия "Васил Левски".


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 31.12.2016 г. (тридесети и първи декември две хиляди и шестнадесета година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 


ЗА “ БАНКА“ АД:

До

Национална спортна академия “Васил Левски”,

EИК 000 670 627

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Долуподписаният _________________________________, в качеството си на _____________________________ на дружество __________________________, ЕИК_____________ 

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за поръчката по обявената от Вас Публична покана с предмет „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”, и декларирам съгласието си с всички условия за участие в процедурата, както и с проектодоговорът, поради което 

П Р Е Д Л А Г А М / ДЕКЛАРИРАМ

1. Да изпълня поръчката, както следва : ……………………...
 а) конкретна технологична схема, обвързана към теренната ситуация на обекта, организация за изпълнение на поръчката; б) предлагани материали в)човешки ресурси, г) оборудването, което ще се ползва за изпълнение на поръчката. 
2.Декларирам, че за изпълнение на настоящата поръчка ще използвам следните материали :
	Основни материали
	Произво-
дител
	Описание / характеристики/ сертификати 

	Листов материал, тръбни заготовки, заваръчен тел от PEND материал
	
	

	Стандартни материали за изготвяне на канализационни съоръжения от PEND и PVC ф200, тръби, фитинги и ревизионни шахти, до ф400
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Прилагам следните документи за материалите, оборудването, машините и човешките ресурси:

3.1. Сертификат на производителя за Листов материал, тръбни заготовки, заваръчен тел от PEND материал.
3.2. Сертификат на производителя на Стандартни материали за изготвяне на канализационни съоръжения от PEND и PVC ф200, тръби, фитинги и ревизионни шахти, до ф400.
3.3. Копие от снимков материал на машини и оборудване.

3.4. Копие от документите по 1.4.3.5. от Документацията за участие.

3.5. Документи и доказателства по 4.2. от Документацията за участие.

4.1. Ще изпълня поръчката в срок до ………… (…………………………) календарни дни, считано от датата на регистриране на договора в деловодството на НСА „Васил Левски“.
4.2. Ще предоставя гаранционно поддържане и безплатно експлоатационно обслужване са срок минимум от 5 години.
5. Направил съм оглед на обекта и терена за достъп до него и съм включил в ценовата оферта всички необходими разходи присъщи на доставката на материалите и оборудването, както и за събиране и извозване на отпадъците до съответното депо а такива.

6. При изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме подизпълнители.  Видът на работите, които ще извършват и дела на участието им, са както следва:
· ………………………………………………..; 

(посочва се видът на работите, които ще извършват подизпълнителите); 

· делът на участие на всеки от подизпълнителите е …………………………….

7. При и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за възлагане на поръчката ще отговаряме безусловно пред възложителя и трети лица за действията, бездействията и работата на посочените по-горе подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

8. Декларирам, че ако при изпълнение на поръчката използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в офертата ни, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

9. други ………………..
Настоящото техническо предложение е неразделна част от договор за „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков” – Приложение 2.
гр.




УЧАСТНИК:

дата






подпис и печат







До
Национална спортна академия “Васил Левски”
Представлявана от проф. Пенчо Гешев – ректор
Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А
От__________________
, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ________________________________________________, п.к.__________, представляван от ______________________________, в качеството на __________________________, 
Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков” и декларирам съгласието си с всички условия за участие в поръката, както и с проекто договорът, поради което
ПРЕДЛАГАМ

1. Да сключим договор за изпълнение на поръчка, срещу посочените цени в лева с включен ДДС, както следва:
	№
	вид работа
	мярка
	количество
	ед.цена


	общо количество
	Обща стойност в лв. с ДДС

	1. 
	Ремонт на съществуващо пречиствателното съоръжение 
	брой
	1
	
	
	

	2.
	Профилактика и ремонт на външна канализация от сградата до станцията
	л.м.
	60.00
	
	
	

	3.
	Възстановяване на електрозахранването на съоръжението
	л.м.
	60.00
	
	
	

	4.
	Хидроизолация на покрива на сградата на пречиствателното съоръжение
	м.2
	20.00
	
	
	

	5.
	Събиране и извозване на строителни отпадъци
	

	6.
	Крайна обща цена в лева с включен ДДС, словом:
	Цифром:


Настоящата ценова оферта е неразделна част от договор за „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков” като Приложение 1.
Участник:










подпис и печат
Д О Г О В О Р

За „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”
Днес … … 2015 г., в град София, на основание чл.101e от ЗОП, между:

Национална спортна академия "Васил Левски", София - 1700, Студентски град - Ректорат, EИК BG000670627, представлявана от Ректора - проф. Пенчо Гешев и Главен Счетоводител – Николинка Любенова, наречено в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и

___________________________________, ЕИК_______________, със седалище и адрес на управление ______________________________, представлявано от ______________________, в качеството си на _________________________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение на свой риск и отговорност да извърши по представени от него Техническо предложение и ценова оферта ( Приложение 1 и 2  към настоящия договор), спешен авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за битови отпадни води от Планинската учебна и спортна база „Проф. Иван Стайков”. 
(2) Целта на ремонта е спешно да се възстановят функциите по приемане, обработка и пречистване на отпадни води на съществуващото съоръжение. Да се възстанови проводимостта на канализационен колектор от съществуваща РШ-1 до пречиствателното съоръжение, така че то да отговаря на съвременните изисквания за такъв тип съоръжения съгласно Наредба №10/03.07.2001 г. и Наредба № 6/ 09.11.2000г. за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни вещества в пречистените води, на база брой еквивалент души. Не се допуска изграждане на железобетонни конструкции, извън съществуващото съоръжение. Да се отстрранят и извозят до съответното депо всички строителни отпадъци и материали от мястото на работа. Гаранционно поддържане и безплатно експлоатационно обслужване са срок минимум от 5 години..

(3). Базата се намира на Витоша, в близост до връх Купена. Съществуващото пречиствателно съоръжение е разположено в близост до базата и представлява монолитна постройка с 3 бетонови секции под нивото на терена. Достъпът до базата е трудно осъществим, преминаването е осъществимо единствено с високопроходим транспорт през сухите месеци. Не съществува път за доставка материали и оборудване за работа. Теренът за достъп е стръмен и опасен. Заетостта на базата  е средно 150 дни в годината в периодите:  януари - март  и  юни – юли, максималния брой посетители и персонал е средно 100 души. Базата има кухненски блок. Денивелацията между сградата и пречиствателното съоръжение е 8м.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2.(1). Срокът за изпълнение на всички видове работи е определен в Техническото предложение на Изпълнителя, (Приложение 2), неразделна част от договора.

(2). Срокът на договора по отношение гаранционното обслужване е до 31.12.2020 г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:


(1) Да изиска от изпълнителя да изпълни поръчката професионално и в съответствие с документацията за поръчка: „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”.
(2) Да не заплати услугата изцяло или частично и да иска отстраняване за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на допуснатите от последния пропуски, несъответствия, отклонения от поръчаното, грешки и други подобни при изпълнение на договора. 

(3) Да откаже приемането на работата, в случай че открие съществени недостатъци, пропуски, дефекти и други подобни.
(4) Да извършва по всяко време проверки по изпълнението на договора, но без да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на договора.
(6) Да не възлага за изпълнение работата предмет на този договор.
(7) Да спре работата на Изпълнителя, в случай, че констатира отклонение от възложеното, некачественмо изпълнение или неизпълнение на дадени указания.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1 да осъществява контрол по изпълнение на договора;

2. да задържи плащане на цена по този договор до отстраняване на всички констатирани дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнените работи, както и при неоформена съгласно изискванията на счетоводните стандарти данъчно-счетоводни документи, без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

3. да забави плащане на извършени работи без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

4. във всеки един момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри и др., както и да получава точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението.

5. да спира работата на Изпълнителя до отстраняване на констатирано некачествено изпълнение, отклонение от възложеното, както и да указва на същия за начина и технологията на изпълнение.

6. да иска и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безплатно гаранционно обслужване за всички изпълнени работи за срок от 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на ППП по чл.4.1. от този договор. В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, независимо от момента на установяването им.

7. да иска и получава всякаква точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението на настоящия договор;

8. да прекрати договорът за обществена поръчка и/или да не възлага за изпълнение работа по тази обществена поръчка, без да дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения, лихви, вреди и пропуснати ползи.

9. да удържа, усвоява и удовлетворява чрез гаранцията за добро изпълнение на договора всички имуществени претенции, без право на възражение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и в случай че последния не изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. да проверява доставените и вложени материали, като за сметка на Изпълнителя демонтира, развали, разруши и/или извърши друго действие, с оглед установяване на съответствието между одобрените с реално вложените материали и изпълнени работи.

11. да възлага на трето лице отказана, неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа, в този случай стойността се удържа като неустойка от гаранцията за добро изпълнение на договора. При констатиране на неизпълнена, неприета, некачествено изпълнена и/или забавена от Изпълнителя работа, възложителят писмено уведомява Изпълнителя. При условие че изпълнителят не предприеме необходимите действия в 3 дневен срок, възложителят информира изпълнителя, че работата ще бъде възложена на трето лице като разходите по нея ще бъдат за сметка на изпълнителя.

12. в случай, че Изпълнителят е обединение, да иска изпълнение от всеки един от участващите в обединението лица, както и да претендира причинените вреди, неустойки, обезщетения, пропуснати ползи и други от всяко едно от участващите в него лица.

13. да не възлага за изпълнение работата, в случай че Изпълнителя не е започнал работа до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за започване на строително ремонтните работи.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по този договор при приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа.

Чл. 6.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълнява договора с грижата на добър търговец и при спазване на договорните изисквания. 

2. За изпълнение на поръчката да осигури посоченият в Техническата предложение (Приложение2) експертен персонал, оборудване и механизация и материали. 

3. Да осигури за своя сметка извършването на всички дейности включени в предмета на договора.

4. Да изпълни поръчката качествено и в срок, при спазване на всички указания на представителя на Възложителя.

5. Да извършва ежедневно почистване и събиране  на отпадъците от обекта.

6. Преди сключване на договора да предостави гаранция за добро изпълнение, която да служи за обезщетяване на Възложителя, при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и от която без протести, възражения и разноски Възложителят да има право да удовлетворява паричните си претенции срещу Изпълнителя, включително и за претърпените вреди;

7. да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на този договор, от които са настъпили вреди за Национална спортна академия „Васил Левски”

8. да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора.

9. да предоставя безплатно гаранционно обслужване на изпълнените работи за срок от 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на ППП по чл.7.1 от този договор, за приемането им. В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, следствие от работата на Изпълнителя, независимо от момента на установяването им.

10. да изпълнява всички заявени от Възложителя искания за гаранционно обслужване и ремонт, като се явява за оглед на дефект до 5 (пет) работни дни след писменото му уведомяване от Възложителя и да участва в съставяне на констативен протокол, в който да се ангажира с конкретен разумен срок за отстраняване на дефекта.

11. да транспортира за своя сметка, отговорност и на свой риск всички работници, материали, техника и други необходими за изпълнение на работата;

12. да не издава фактура и да не претендира за плащане на невъзложени, неодобрени и неизпълнени работи.

13. да представи сертификатите на производителите на всички елементи, както и декларация за съответствие на материалите съгласно действащото законодателството.

14. да почисти и отстрани от обектите цялата своя ненужна механизация, излишните материали и/или отпадъци преди подписването на ППП по чл.7.1. 

15. да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

16. да не се позовава на незнание и/или непознаване на терена за достъп и/или обекта, предмет на договора, с оглед евентуално неизпълнение и/или възникнали непредвидени работи.
17. да не допуска нерегламентирани разливи, замърсявания и увреждане на биологичното разнообразие на Природен парк „Витоша”. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
18. да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки и недостатъци, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта.

(2) Не се допуска заместване или изпълнение от други лица различни от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и посочените от него ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. Такива няма да бъдат допуснати до обекта предмет на работа.

(3) На горните условия трябва да отговарят и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, които участникът е включил в изпълнението на поръчката.

(4) В случай, че участникът е обединение или дружество създадено за изпълнение на настоящата обществена поръчка, то всички участващи в него отговарят солидарно за задълженията на Изпълнителя.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор има право да получи цената на приетата работа съгласно условията и сроковете на този договор.

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 7. (1) Приемане на изпълнението се удостоверява с отделни:  Приемо-предавателен протокол (ППП), подписани без забележки от представителя на Възложителя и Успешни полеви тестове за проба „лакмус” - експресен полеви тест на изходящите пречистени води, хидравлична проба и проба за водоплътност.


(2) Протоколът за приети работи се подписва от комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на обекта назначена от Ректора на НСА и представители на Изпълнителя.


(3) Упълномощен представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор е Кръстьо Згуровски - Мениджър ВУСБ „Проф.Иван Стайков“ .


(4) Упълномощен представител от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор ..............................................................................


(5). Не се считат за приети работи, за които упълномощеният представител на Възложителят не се е разписал.


(6). Не се считат за приети работи, за които са входирани документи (протоколи, фактури и други) в деловодството на Национална спортна академия "Васил Левски".

(7) Не се счита за изпълнена работата, при която не са успешни всички полеви тестове.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8.(1) Предоставената в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение на договора в размер 1000 (хиляда) лева, служи за обезпечение на точното изпълнение на договора. Възложителят има право без предизвестие да удовлетворява чрез нея паричните си вземания срещу Изпълнителя, които последният не изпълнява доброволно (нанесени имуществени вреди, неустойки, обезщетения и отказано гаранционно обслужване, ремонт и отстраняване на възникнал дефект, рекламация и повреда).
(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 20.01.2017 г., но само при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната, с приложение на оригинални вносни платежни документи.

(3) В случаите на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови размера на гаранцията.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. (1) Общото възнаграждение за изпълнение на поръчката е в размер, посочен в Ценовата оферта /Приложение № 1/, неразделна част от този договор.


(2). Възложителят ще заплати на Изпълнителя действително изпълнените работи, съгласно предложената от Изпълнителя крайна обща цена по ценовата оферта представена от последния в обществената поръчка (Приложение 1).


(3). Не се допускат корекции на предложените  в офертата видове работи и цени, поради промяна на други елементи от неговото формиране (допълнително възникнали работи, допълнителен труд, доставно - складови, транспортни и всички други присъщи за осъществяването на работата разходи, печалба и т.н.), освен такива в полза на Възложителя.


(4). Възложителят ще заплати стойността на изпълненото, както следва:

1. 50 (петдесет) процента от цената, в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на извеждане на договора в Деловодството на НСА.

2. останалата сума в размер на 50 (петдесет) процента в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на извеждане в деловодството на Национална спортна академия „Васил Левски” на ППП и Успешен полеви тест за хидравлична проба и проба за водоплътност, по чл.7.(1).


(5). Възложителят ще има право да забави плащане на изпълнените работи без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

Чл. 10. (1) Цената на приета без забележки работа по ППП и полеви тестове  по чл.7.(1) от този договор, се заплащат от Възложителя по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представянето им във ФСО на НСА, ведно с изрядно попълнени данъчно-счетоводни документи, по отделно.

НЕУСТОЙКИ 

Чл. 11. (1) За незавършена и/или непредадена по установените в този договор условия, срок и изисквания на Възложителя работа, в срока по чл.2.(1) от този договор, Изпълнителят дължи на Възложителя реално изпълнение, заедно с неустойка в размер на 100 (сто) лева на ден, до окончателното изпълнение, но не повече от 5000 (пет хиляди) лева.

(2) Всички причинени имуществени и/или неимуществени вреди при или по повод на изпълнение на задълженията на Изпълнителя, се заплащат в пълен размер.

(3) При нанесени имуществени щети при и по повод възложените работи, както и такива настъпили от действия и /или бездействия на Изпълнителя, негови служители и /или подизпълнители, включително и при непредоставено гаранционно обслужване Възложителят има право да възложи на трето лице възстановяването им и/или да ги закупи от трето лице. В тези случаи Възложителят има право да избере дали да не заплати размера на изпълнени от Изпълнителя работи, ако такива се дължат или да задържи в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” същия размер от гаранцията за добро изпълнение на договора.

(4). Възложителят има право да удържа, усвоява и удовлетворява от гаранцията за добро изпълнение на договора всички имуществени претенции, включително и тези по чл.11.1., чл.11.2. и чл.11.3. от този договор, без право на възражение от страна на Изпълнителя.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12.  Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с изтичането на срока по чл.2.(2)

2. без предизвестие, при забава, отказ и/или спиране на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 5 /пет/ дни или при съществено неизпълнение, респ. лошо изпълнение на възложена му работа.

3. с три дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД регламентиращи предмета на този договор.

Чл.14. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр.София, по реда на ГПК. 

Чл.15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лица за контакти с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с контрола по изпълнението на договора: …………………………………………………………………………………………...

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за лице за контакти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което ще отговаря за изпълнението на договора: …………………………………………………., телефон: …………………..

(3) Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, ст.111 деловодство или на електронен адрес email:  kris_snowsports@yahoo.com, nsa.filipov@gmail.com; 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: електронен адрес email: ...............................@...........

(4) Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за Възложителя и един за Изпълнителя. Същият е неразделна част от Публична покана за възлагане на поръчка с предмет : „Авариен ремонт на съществуващо пречиствателно съоръжение за отпадни води към  ПУСБ „Проф. Иван Стайков”.
ПРИЛОЖЕНИЯ: Ценова оферта на (Приложение № 1), Техническо приложение на (Приложение № 2);

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Проф. ПенчоГешев, Ректор


……………………………….

НиколинкаЛюбенова

Гл. счетоводител

PAGE  
”

